Załącznik nr 6 do SIWZ

modyfikacja z dnia 09.11.2018 r.

(wzór umowy)

UMOWA nr ………………….

Zawarta we Wrocławiu w dniu ........................... pomiędzy:

Gminą Wrocław z siedzibą pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, NIP 8971383551

- Zarządem Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu, z siedzibą przy                            al. Marcina Kromera 44, 51-163 Wrocław,

adres dla doręczeń: al. Marcina Kromera 44, 51-163 Wrocław

reprezentowaną przez:

Panią Annę Głuch – Dyrektora Zarządu

przy kontrasygnacie:

Pani Agnieszki Borkowskiej – Głównej Księgowej Zarządu

zwanym dalej Zamawiającym,

a

firmą ..........................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... działającą na podstawie .............................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

reprezentowaną przez:

...........................................................................

zwaną dalej Wykonawcą.

Umowa niniejsza zostaje zawarta w związku z realizacją projektu pn. „Podniesienie dostępności e-usług danych przestrzennych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego we Wrocławiu” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego” zwanego dalej w treści Projektem.

Umowę zawiera się na podstawie aktualnej Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wrocławia.

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień publicznych” (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) zwanej dalej w treści ustawą, została zawarta umowa następującej treści:

§1

Definicje

W celu prawidłowego zrozumienia zapisów umownych oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Strony ujęte w umowie pojęcia, definiują w sposób opisany poniżej. Ilekroć w umowie                i załącznikach jest mowa o wskazanych zakresach tematycznych należy przez to rozumieć:

Administrator Systemu – osoba posiadająca uprawnienia do administrowania Systemem

Analiza Przedwdrożeniowa – dokumentacja w efekcie rozpoznania środowiska biznesowego                        i informatycznego ZGKiKM, zawierająca wszelkie elementy określone specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz pozostałe niezbędne do zachowania celu wynikającego z dokumentacji przetargowej

analiza przedwdrożeniowa – zespół czynność zmierzający do rozpoznania środowiska biznesowego                                    i informatycznego, które w efekcie mają zapewnić jak najpełniejsza realizację wdrożenia przedmiotu Umowy

Awaria – Awaria Krytyczna lub Awaria Niekrytyczna

Awaria Krytyczna – wada Systemu uniemożliwiająca realizację przez System podstawowych funkcjonalności będących Wymaganiami Koniecznymi

Awaria Niekrytyczna – każda wada Systemy nie będąca Awarią Krytyczną (w tym błąd).                            W szczególności stan w którym System realizuje podstawowo funkcjonalności lecz może pracować z mniejszą wydajnością z wykorzystaniem rozwiązań zastępczych zaproponowanych przez Wykonawcę

BDOT500 – Baza danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 - 1:5000

DOO – dokument obliczenia opłaty

EGiB – baza danych ewidencja gruntów i budynków

EMUiA – baza danych ewidencji miejscowości, ulic i adresów

EZD – system informatyczny Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego (EZD PUW) do obsługi Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją w rozumieniu Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U z 2011 r. nr 14 poz. 67)

GESUT – baza danych geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu

GML – język znaczników geograficznych, oparty na formacie xml, przeznaczony do zapisu danych przestrzennych w celu ich wymiany między systemami informatycznymi w formacie ustandaryzowanym

IZ RPO – Instytucja Zarządzająca Regionalnego Programu Operacyjnego tj. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Kataster Online – webservice prezentujący dla wybranych podmiotów dane z bazy ewidencji gruntów i budynków, rejestru cen i wartości nieruchomości

KSAT2000i – system informatyczny autorstwa COIG SA wdrożony w Urzędzie Miejskim Wrocławia obsługujący obszar podatków, opłat lokalnych, opłaty skarbowej oraz dochodów Mienia Gminy                       i Skarbu Państwa pracujący z wykorzystaniem bazy danych Oracle

Okres Gwarancyjny – okres wynikający z zawartej Umowy od dnia podpisania protokołu końcowego bez uwag

OPZ – opis przedmiotu zamówienia

Pikieta – punkt pomierzony w ramach wykonywania pomiarów geodezyjnych

Raport Graniczników – aplikacja przechowująca dane o punktach granicznych

RCiWN – baza danych rejestru cen i wartości nieruchomości

Serwis Gwarancyjny – serwis wykraczający po za standardowe warunki gwarancji udzielonej przez Producenta w ramach którego Wykonawca jest zobowiązany do usuwania awarii Systemu (w tym udzielania wsparcia technicznego) i pełnienie nadzoru autorskiego na warunkach opisanych w OPZ, uwzględniający aktualizację przepisów prawa dostosowujących system do nowych wymogów prawnych

System – zintegrowany system teleinformatyczny służący do prowadzenie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego o jakim mowa w przepisach Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego

SOG – baza danych szczegółowych osnów geodezyjnych

Teren Zamknięty – rozumie się przez to tereny o charakterze zastrzeżonym ze względu na obronność i bezpieczeństwo państwa, określone przez właściwych ministrów i kierowników urzędów centralnych

Tryb korekty Zmiany - oznacza kontrolowany proces wprowadzania i/lub modyfikacji obiektów przez uprawnionych Użytkowników, w którym wprowadzanie i modyfikowanie obiektów odbywa się bez tworzenia nowych wersji oraz bez tworzenia historii obiektu

Tryb rejestracji Zmiany - oznacza kontrolowany proces wprowadzania i/lub modyfikacji obiektów, w którym zdarzenia te są buforowane na czas działania danej Zmiany

Użytkownik (pracownik Zamawiającego) – osoba będąca pracownikiem Zamawiającego, której nadano odpowiednie uprawnienia do korzystania z Systemu

Użytkownik zewnętrzny – osoba nie będąca pracownikiem Zmawiającego, której na mocy odrębnych przepisów nadano uprawnienia do korzystania z Systemu

Zarząd – Zarząd Geodezji i Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu będąca jednostką organizacyjna gminy Wrocław realizująca między innymi zadania rządowe określone art. 7d prawa geodezyjnego i kartograficznego, (użytkownik podstawowy systemu)

ZGKiKMSystem – wewnętrzny system modułowy

Metryczka – moduł służący do prowadzenia ewidencji materiałów zasobu

EGIB – moduł służący do prowadzenia elektronicznej ewidencji dowodów zmian w operacie ewidencyjnym

Osnowa – moduł służący do prowadzenia bazy SOG

Zmiana – proces opisany w Systemie jako modyfikacja w wyniku której dokonywane są operacje na obiektach

§2

Przedmiot Umowy

- Przedmiotem niniejszej umowy zwanej dalej w treści umową jest:

- Dostawa i wdrożenie kompleksowego systemu zwanego dalej w treści Systemem do obsługi państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz oprogramowania do prowadzenia baz danych, udostępniania danych i opracowań wraz z migracją i konwersją danych, dostosowaniem baz danych do obowiązujących przepisów prawa oraz rozwój Systemu                       i uruchomienie e-usług zapewniających udostępnianie danych. System o jakim mowa powyżej powinien umożliwiać:

- prowadzenie rejestru zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych,

- prowadzenie rejestru wniosków o udostępnianie materiałów zasobu,

- prowadzenie ewidencji materiałów zasobu,

- prowadzenie bazy obiektów topograficznych BDOT500,

- prowadzenie bazy ewidencji sieci uzbrojenia terenu GESUT,

- prowadzenie bazy osnów geodezyjnych BDSOG,

- prowadzenie bazy rejestru cen i wartości nieruchomości RCiWN,

- prowadzenie bazy ewidencji gruntów i budynków EGiB,

- prowadzenie metadanych,

- prowadzenia elektronicznego obiegu dokumentów, na potrzeby prowadzenia zasobu, obsługi narad koordynacyjnych oraz ewidencji gruntów i budynków i rejestru cen i wartości nieruchomości,

- prowadzenie ewidencji dowodów zmian stanowiących podstawę wpisu w operacie ewidencyjnym,

- uruchomienia szeregu e-usług umożliwiających interesantom załatwienie spraw urzędowych,

- utworzenie baz GESUT i BDOT500 zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

- dostosowanie baz EGiB i RCiWN do obowiązujących przepisów prawa,

- zapewnienie prowadzenia i wymiany danych pomiędzy Systemami informatycznymi używanymi przez Zamawiającego z Systemami stosowanymi przez podmioty zewnętrzne, wraz z aktualizacją danych.

- instalację technologii wymiany danych z wykonawstwem opracowań geodezyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami oparta o roboczą bazę danych u wykonawcy tych opracowań.

- Wykonanie prac wdrożeniowo-instalacyjnych oraz konfiguracyjne w zakresie dostosowania Systemu do potrzeb Zamawiającego, w tym analiza przedwdrożeniowa.

- Uzupełnienie przez Wykonawcę, przy udziale przedstawicieli Zamawiającego słowników Systemu,

- Szkolenie Użytkowników i Administratorów,

- Dwumiesięczna asysta w pierwszym okresie eksploatacji produkcyjnej Systemu,

- Integracja z działającymi u Zamawiającego Systemami, w szczególności w zakresie obsługi finansowo-księgowej, kadrowej, środków trwałych, EZD w zakresie obiegu dokumentów oraz innych wskazanych narzędzi programowych wykorzystywanych do codziennej pracy,

- Dostawa dokumentacji technicznej Systemu poprzez dostarczenie:

  - opisu struktury bazy danych,

  - opisu instalacji Systemu na serwerze i na stacjach roboczych,

  - dokumentacji Administratora Systemu,

  - instrukcji obsługi Systemu dla Użytkownika w języku polskim.

- Utrzymanie i rozwój Systemu obejmujący m.in. dostosowanie Systemu do zmian w zakresie obowiązującego prawa oraz szkolenia z tym związane w okresie gwarancyjnym, wynikającym z Umowy licząc od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru bez zastrzeżeń.

- Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia składa się z czterech poszczególnych etapów, a ich zakres rzeczowy opisany jest w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej Umowy, oferty Wykonawcy stanowiący załącznik nr 2 będące jej integralną częścią.

- Zamawiający przewiduje następujące etapy realizacji zamówienia:

1) ETAP I – Analiza przedwdrożeniowa

Celem analizy przedwdrożeniowej jest wybranie przez Wykonawcę najlepszego sposobu realizacji zamówienia biorąc pod uwagę obecny stan Systemów informatycznych Zamawiającego oraz opracowanie w oparciu o wymagania funkcjonalne oraz funkcjonalności będące w standardzie Systemu. Analiza przedwdrożeniowa zawierać będzie opracowanie co najmniej wszystkich tematów / zagadnień wymienionych w OPZ.

- ETAP II – Wdrożenie Systemu po zatwierdzeniu harmonogramu realizacji projektu i migracja danych.

    - Dostarczenie niezbędnych licencji na potrzeby wdrożenia Systemu.

    - Instalacja Systemu w środowisku testowym i produkcyjnym przy wykorzystaniu infrastruktury teleinformatycznej Zamawiającego.

    - Migracja danych potwierdzona raportem jakościowym i ilościowym.

    - Przeprowadzenie testów Systemu w zakresie migracji danych.

    - Szkolenia opisane w Części I, Rozdział IV, Podrozdział IV OPZ.

    - Przygotowanie do eksploatacji Systemu (nadanie kont Użytkownikom, nadanie uprawnień).

    - Dostarczenie dokumentacji.

- ETAP III – Produkcyjne wdrożenie Systemu wraz z konwersją danych

- Właściwa, produkcyjna migracja danych potwierdzona raportem jakościowym                              i ilościowym.

- Konwersja danych do obowiązujących przepisów prawa.

- Przeprowadzenie testów Systemu.

- Przygotowanie do eksploatacji Systemu (nadanie kont Użytkownikom, nadanie uprawnień).

- Szkolenia opisane w Części I, Rozdział IV, Podrozdział IV OPZ.

- Integrację Rozwiązania z pozostałymi elementami funkcjonującymi u Zamawiającego.

- Dostarczenie zaktualizowanej dokumentacji.

- ETAP IV – Uruchomienie e-usług, integracja z Systemami zewnętrznymi

- Uruchomienie e-usług wskazanych przez Zamawiającego opisane w OPZ.

- Integrację Rozwiązania z Systemami zewnętrznymi wskazanymi w Części I, Rozdział IV, Podrozdział V OPZ.

- Wykonawca winien wykonać przedmiot Umowy terminowo, zgodnie z zapisami niniejszej Umowy oraz zawartym w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia zakresem prac Wykonawcy jak i zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa krajowego oraz wspólnotowego.

- Realizacja przedmiotu Umowy winna być zgodna z zapisami aktualnego wniosku                                       o dofinansowanie wraz z załącznikami stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej Umowy oraz umowy o dofinansowanie wraz z załącznikami stanowiących załącznik nr 4 do niniejszej umowy, będących jej integralną częścią.

- Ponadto przedmiot Umowy winien odpowiadać aktualnym przepisom prawa określonym w dokumentach kontraktowych jak i w razie wystąpienia w trakcie realizacji Umowy nowych uregulowań prawnych - zgodnym z nimi.

§ 3

Wynagrodzenie

- Za wykonanie Przedmiotu Umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe całkowite w wysokości:

- brutto w wysokości ………………….. zł (słownie: ……………..),

- netto w wysokości …………………… zł (słownie: ……………..),

- podatek VAT ………………. %

- Na wynagrodzenie całkowite składają się wynagrodzenia częściowe za każdy wykonany etap prac, w następującej wysokości:

1) za Etap I w wysokości …………………., nie więcej jednak niż 1,5% wartości wynagrodzenia całkowitego brutto, wskazanego w ust. 1 powyżej,

2) za Etap II w wysokości ……………………… nie więcej jednak niż 30% wartości wynagrodzenia całkowitego brutto, wskazanego w ust. 1 powyżej.

3) za Etap III w wysokości ……………………… nie więcej jednak niż 60% wartości wynagrodzenia całkowitego brutto, wskazanego w ust. 1 powyżej.

4) za Etap IV w wysokości ……………………... nie więcej jednak niż 8,5% wartości wynagrodzenia całkowitego brutto, wskazanego w ust. 1 powyżej.

- Powyższe wynagrodzenie obejmuje wszystkie obowiązki Wykonawcy wynikające z niniejszej Umowy i uwzględnia wszelkie koszty Wykonawcy związane z poprawną realizacją Umowy. Wykonawca oświadcza, że wynagrodzenie za realizację przedmiotu Umowy skalkulował na podstawie własnych obliczeń, działań i szacunków oraz że przed podpisaniem Umowy upewnił się co do prawidłowości i kompletności wyceny prac i dostaw objętych Przedmiotem Umowy.

- Do Umowy stosuje się zapis art. 632 § 1 Kodeksu Cywilnego. Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy ma charakter ryczałtu, nie podlega waloryzacji ani zmianie, także w przypadku wydłużenia okresu realizacji projektu z zastrzeżeniem zmian przewidzianych w § 16 niniejszej Umowy.

- Wartość serwisu gwarancyjnego i wsparcia technicznego po okresie bezpłatnego serwisu gwarancyjnego oraz wsparcia technicznego nie może przekroczyć 0,5%  5 % wartości wynagrodzenia całkowitego brutto, o którym mowa w ust. 1 powyżej, w skali roku, przez okres 10 lat użytkowania Systemu.

§ 4.

Termin wykonania Umowy

- Strony ustalają następujący harmonogram rzeczowo-finansowy wykonania Przedmiotu Umowy:

1) Etap I - do 3 miesięcy od dnia zawarcia Umowy,

2) Etap II - do 7 miesięcy  od dnia zawarcia Umowy,

3) Etap III – do 17 miesięcy  od dnia zawarcia Umowy,

4) Etap IV – do 18 miesięcy od dnia zawarcia Umowy.

- Zamawiający  liczy okres miesięczny stosowanie do ilości dni przypadających na dany miesiąc wypadający jako czas realizacji danego etapu.

- Rozpoczęcie każdego kolejnego etapu wymaga protokolarnego odbioru etapu poprzedniego.

- Niezależnie od terminów wskazanych powyżej Wykonawca winien zakończyć realizację przedmiotu Umowy i rozpocząć serwis gwarancyjny oraz okres bezpłatnego wsparcia technicznego w terminie do 18 miesięcy od dnia zawarcia niniejszej Umowy. Przedmiotowy termin Strony definiują jako termin końcowy.

- Terminy mogą ulec przedłużeniu w przypadku zaistnienia sytuacji przewidzianych w § 16 niniejszej umowy. Wówczas zmianie ulegną wszystkie terminy stosownie do okresu uzasadnionego wydłużenia. Zmiana terminu winna zostać potwierdzona stosownym aneksem do Umowy pod rygorem nieważności.

- Strony jako początek okresu trwania bezpłatnego serwisu gwarancyjnego oraz wsparcia technicznego wskazują dzień następujący po dniu podpisaniu protokołu końcowego odbioru umowy bez uwag.

§ 5.

Zasady rozliczania wynagrodzenia umownego

- Wynagrodzenie będzie wypłacane Wykonawcy po zakończonych i odebranych bez uwag etapach w wysokości określonej w § 3 ust. 2 umowy powyżej, z zastrzeżeniem możliwości obniżenia wartości wynagrodzenia umownego Wykonawcy przy wystąpieniu okoliczności uprawniających Zamawiającego do naliczenia kar umownych.

- Przez kompleksowe zrealizowanie poszczególnych etapów należy rozumieć ich realizację od przygotowania niezbędnej dokumentacji do wolnego od wad odbioru częściowego oraz końcowego.

- Podstawą do wystawienia faktury VAT za dany etap jest podpisanie protokołu odbioru bez uwag.

- Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktur nie później niż w terminie 30 dni liczonych od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.

§ 6.

Obowiązki Zamawiającego

- Niezwłocznie po zawarciu Umowy Zamawiający poinformuje Wykonawcę o osobach uprawnionych do kontaktowania się z Wykonawcą dla celów realizacji Przedmiotu Umowy. Zmiana osób, o których mowa powyżej przedstawiona każdorazowo na piśmie przez Zamawiającego jest wiążąca dla obu stron Umowy.

- Zamawiający dostarczy Wykonawcy wszelkie znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty                       i informacje, jakie mogą być niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca zwróci Zamawiającemu dokumenty, o których mowa powyżej przed upływem wykonania Umowy.

- W celu umożliwienia Wykonawcy realizacji zadań określonych niniejszą umową Zamawiający udzieli Wykonawcy, na jego wniosek pisemny, w razie potrzeby pełnomocnictwa do reprezentowania Zamawiającego.

§ 7.

Ogólne warunki realizacji Przedmiotu Umowy i obowiązki Wykonawcy

- Wykonawca gwarantuje, iż wszelkie czynności podejmowane w związku z niniejszą umową wykonywane będą z zachowaniem należytej staranności oraz z zastosowaniem najlepszych praktyk, z należytą dbałością o interesy Zamawiającego oraz zapewnia, że zaangażowany przez niego personel spełnia warunki prawidłowej realizacji umowy, jest przygotowany pod względem technicznym i posiada niezbędną wiedzę, potencjał i uprawnienia do realizacji prac objętych Przedmiotem Umowy, jak również że posiada płynność finansową oraz kapitał obrotowy niezbędny dla realizacji Umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest podejmować wszelkie czynności zgodnie z prawem krajowym                     i wspólnotowym oraz z aktualnymi wytycznymi dotyczącymi realizacji projektów z wykorzystaniem środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej na lata 2014 – 2020 i z uwzględnieniem aktualizowanych przepisów i procedur postępowania w ramach wykonywanych zadań.

- Wykonawca dochowa należytej staranności dla danego typu prac, aby wszelkie terminy i działania mające wpływ na prawidłowe rozliczenie Projektu wobec Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014 – 2020 zostały dochowane.

- Wykonawca zobowiązany jest działać w taki sposób, by w realizacji Umowy osiągnąć cele                      w terminie nieprzekraczającym terminów wynikających z Umowy o dofinansowanie.

- Wykonawca oświadcza ponadto, że:

- w czasie trwania Umowy będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego za wszelkie swoje działania i zaniechania oraz działania i zaniechania swoich pracowników, podwykonawców                  i osób trzecich, którymi będzie posługiwał się przy realizacji Umowy,

- zapoznał się z obowiązującym stanem prawnym dotyczącym prawa krajowego                             i wspólnotowego w zakresie zawierającym unormowania dotyczące funduszy europejskich, oraz z aktualnymi wytycznymi dotyczącymi realizacji projektów z wykorzystaniem środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej na lata 2014 – 2020, oraz przyjmuje do wiadomości, iż jakiekolwiek naruszenie przez niego postanowień Umowy może spowodować, że Zamawiający nie spełni obowiązków nałożonych na niego w związku z realizacją Projektu                         i w związku z tym Wykonawca zapewni najwyższą staranność w wykonywaniu swoich obowiązków wynikających z niniejszej Umowy.

- Niezwłocznie po zawarciu Umowy Wykonawca poinformuje Zamawiającego o osobach uprawnionych do kontaktowania się z Zamawiającym dla celów realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca będzie realizował umowę między innymi z udziałem osób wyszczególnionych przez Zamawiającego w SIWZ. W przypadku zmiany osoby, wskazanej przez Wykonawcę jako osoba pozostająca w jego dyspozycji do realizacji Umowy, Wykonawca ma obowiązek wskazać na zastępcę osobę posiadającą nie mniejsze kwalifikacje niż wymagane przez Zamawiającego w SIWZ. Zmiana osoby jest skuteczna po pisemnej zgodzie Zamawiającego.

- Zmiana osoby wskazanej w ofercie przetargowej Wykonawcy jako osoby pozostającej w dyspozycji Wykonawcy do realizacji Umowy jest możliwa wówczas, gdy Wykonawca wykaże zasadność i konieczność dokonania takiej zmiany i zaproponuje osobę posiadającą nie mniejsze kwalifikacje, a Zamawiający wyrazi na zmianę pisemną zgodę.

- Wykonawca zobowiązuje się do ścisłej współpracy z Zamawiającym w realizacji przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia podczas spotkań organizacyjnych organizowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, obecności osób wyznaczonych przez niego do wykonania przedmiotu umowy, w szczególności Kierownika Projektu oraz innych osób wskazanych w ofercie. Osoby te w imieniu Wykonawcy przedstawiają Zamawiającemu stan zaawansowania realizacji przedmiotu umowy i ewentualne problemy związane z jej poprawną realizacją. Wykonawca zobowiązuje się do zgłaszania Zamawiającemu na bieżąco wszelkich problemów, nieprawidłowości przy realizacji umowy w celu ich zminimalizowania lub wyeliminowania.

- Wykonawca zobowiązuje się do raportowania przebiegu realizacji przedmiotu Umowy, przy czym raporty okresowe przygotowywane będą nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu.

- Niezależnie od obowiązku Wykonawcy określonego w ust. 10, Zamawiający ma prawo w każdym czasie do zapoznania się u Wykonawcy z przebiegiem realizacji przedmiotu Umowy. Wykonawca zobowiązany jest do organizacji spotkań projektowych i przygotowywania niezbędnych materiałów umożliwiających zapoznanie się ze stanem realizacji projektu. Spotkania odbywać się będą w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Wykonawca będzie stosował się do zapisów umowy o dofinansowanie, wniosku i procedur funkcjonujących u Zamawiającego i wynikających z nich obowiązków, uprawnień, odpowiedzialności i ograniczeń.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację niniejszej umowy i zgodność realizacji ze zobowiązaniami wynikającymi z Umowy o dofinansowanie, wniosku i procedur funkcjonujących u Zamawiającego oraz wymaganiami prawa krajowego i wspólnotowego.

- W trakcie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowiązany do udostępnienia, skopiowania lub wydania Zamawiającemu oraz organom kontrolnym wszelkich będących w jego posiadaniu dokumentów związanych z realizacją umowy oraz do udzielenia wszelkich wyjaśnień na zapytania składane przez Zamawiającego i Instytucje Kontrolne odnośnie tych dokumentów.

- Po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszelką wytworzoną dokumentację w oryginałach i wersji elektronicznej najpóźniej w ostatnim dniu trwania umowy na realizacje projektu za protokołem zdawczo- odbiorczym.

§ 8.

Zasady poufności oraz ochrona danych osobowych

- Dla celów Umowy przyjmuje się, że informacje poufne oznaczają wszelkie informacje lub dane w formie ustnej, pisemnej, elektronicznej lub utrwalone w inny sposób uzyskane w związku z realizacją Umowy, w tym te, które zostaną Wykonawcy przekazane przez Zamawiającego oraz te, które Wykonawca sam pozyskał przy realizacji Umowy, z wyłączeniem informacji powszechnie znanych lub objętych przepisami ustawy o dostępie do informacji publicznej.

- Wykonawca zobowiązuje się:

- zachować w tajemnicy wszelkie informacje poufne zarówno w trakcie trwania Umowy jak i po jej wygaśnięciu,

- wykorzystywać informacje poufne wyłącznie do celów realizacji przedmiotu Umowy,

- nie kopiować, nie adaptować, nie zmieniać, nie ujawniać, ani też nie pozbywać się informacji poufnych dla celów innych niż opisane powyżej,

- w żadnym czasie nie kopiować, nie ujawniać, ani tez w inny sposób nie udostępniać bez pisemnej zgody Zamawiającego, jakichkolwiek informacji poufnych osobom trzecim,

- zapewnić właściwe i bezpieczne przechowywanie informacji poufnych otrzymanych przez Zamawiającego w formie pisemnej lub na innym nośniku informacji w czasie, gdy taka informacja jest w jego posiadaniu lub znajduje się pod jego kontrolą.

- Wykonawcy nie wolno, bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego, wykorzystywać jakiejkolwiek dokumentacji lub innych informacji, o których mowa w ust. 1 Umowy powyżej, w innych celach niż wykonanie przedmiotu Umowy.

- Jakiekolwiek dokumenty związane z wykonaniem przedmiotu Umowy pozostają własnością Zamawiającego i podlegają zwrotowi na żądanie Zamawiającego wraz ze wszystkimi kopiami oraz nośnikami, na których dokumenty zostały utrwalone w wersji elektronicznej, po realizacji przedmiotu Umowy.

- Za każde naruszenie zobowiązań, o których mowa w niniejszym paragrafie, Zamawiający może żądać od Wykonawcy kar umownych zgodnie z § 9 Umowy poniżej.

- Zobowiązanie do zachowania poufności obowiązuje również osoby pozostające w dyspozycji Wykonawcy.

- Zamawiający upoważnia Wykonawcę do przetwarzania danych osobowych w celach związanych        z realizacją przedmiotu umowy.

- Wykonawca oświadcza, iż będzie realizował przedmiot Umowy w zgodzie z postanowieniami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) oraz postanowieniami przepisów unijnych w tym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanej „RODO”.

- Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowi załącznik nr 5 do niniejszej Umowy.

- Wykonawca oświadcza, iż zachowa w tajemnicy uzyskane dane, w posiadanie których wszedł                 w trakcie realizacji Umowy.

- Zachowanie w tajemnicy danych uzyskanych w trakcie realizacji umowy jest nieograniczone                   w czasie.

§ 9.

Kary umowne, odpowiedzialność Wykonawcy

- Wykonawca przyjmuje pełną odpowiedzialność za rzetelne i właściwe wykonanie przedmiotu Umowy.

- Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania są kary umowne, z zastrzeżeniem ust. 4.

- Zamawiający zastrzega możliwość naliczenia kar umownych w następujących wypadkach                          i okolicznościach:

- w przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 30 % wartości wynagrodzenia całkowitego brutto, o którym mowa w § 3
ust. 1 Umowy,

- w przypadku opóźnienia w dochowaniu poszczególnych terminów określonych w § 4 ust. 1 Umowy powyżej Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,05% wynagrodzenia całkowitego brutto określonego w § 3 ust. 1 Umowy za każdy dzień opóźnienia,

- w przypadku opóźnienia Wykonawcy w dochowaniu terminu końcowego określonego w § 4 ust. 4 Umowy powyżej w wysokości 0,3 % wynagrodzenia brutto, za każdy dzień opóźnienia,

- w przypadku opóźnienia się Wykonawcy w usunięciu awarii krytycznej w okresie bezpłatnego serwisu gwarancyjnego, w wysokości 1000 zł 200 zł, za każdą godzinę opóźnienia liczoną po upływie terminu określonego w pkt 3.3.1.1. części III Opisu przedmiotu zamówienia,

- w przypadku opóźnienia się Wykonawcy w usunięciu Awarii Niekrytycznej w okresie bezpłatnego serwisu gwarancyjnego, w wysokości 1000 zł 500 zł, za każdą dzień opóźnienia liczoną po upływie terminu określonego w pkt 3.3.1.2. części III Opisu przedmiotu zamówienia,

- w przypadku opóźnienia się Wykonawcy we wprowadzeniu zmian w Systemie wynikającej z zmian powszechnie obowiązującego prawa krajowego oraz wspólnotowego w wysokości 5000 zł, za każdy dzień opóźnienia liczony po upływie terminu określonego w § 11 Umowy.

- w przypadku naruszenia przez Wykonawcę zobowiązań, o których mowa w § 8 ust. 2 Umowy dotyczących zachowania poufności, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 1 % wynagrodzenia całkowitego brutto określonego w § 3 ust. 1 Umowy, za każde naruszenie.

- za stwierdzenie faktu podzlecenia prac lub ich części podwykonawcom bez poinformowania Zamawiającego w trybie § 14 Umowy, w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy,

- za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom, w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia brutto przedmiotu umowy, określonego w § 3 ust. 1, Umowy za każdy dzień opóźnienia,

- za każdorazowe nieprzedłożenie projektu Umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany – w wysokości 5.000,00 zł brutto (słownie: pięć tysięcy złotych) za każdy taki stwierdzony przypadek,

- za każde naruszenie obowiązków wynikających z § 7 ust. 12 Umowy powyżej dotyczących stosowania procedur wynikających z dofinansowania unijnego, w wysokości 1% wynagrodzenia całkowitego brutto określonego w § 3 ust. 1, za każde naruszenie.

- Naliczenie kary nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku poinformowania Zamawiającego o zatrudnieniu podwykonawcy w trybie § 14 Umowy. W przypadku nie wywiązania się z obowiązku poinformowania Zamawiającego o jego zatrudnieniu i stwierdzenie faktu kontynuowania prac przez tego podwykonawcę, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, stosownie do postanowień § 15 Umowy.

- Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych określonych w ust. 3 nie pokryje rzeczywiście poniesionej szkody, Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania na ogólnych zasadach Kodeksu cywilnego. W szczególności Zamawiający może żądać odszkodowania uzupełniającego obejmującego koszty, jakie musiał on ponieść na poprawę bądź ponowne wykonanie wadliwych prac, straty z powodu wstrzymania realizacji Projektu i utracone korzyści spowodowane nie wykonaniem Projektu w terminie.

- Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy oraz prawo do sumowania kar umownych.

- Zamawiający ogranicza odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu naliczonych kar umownych do wartości 100 % wynagrodzenia umowy brutto z zastrzeżeniem ust. 5  powyżej. Ograniczenie kar umownych nie dotyczy kar wynikłych z naruszenia ochrony danych osobowych przez Wykonawcę. Odpowiedzialność z tytułu naruszenia zasad ochrony danych osobowych jest równa wartościom wynikającym z ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000)  oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) zwanego „RODO”.”

§ 10.

Procedura zgłaszania i usuwania awarii

- Zgłoszenie awarii do Wykonawcy może nastąpić wyłącznie w dni robocze.

- Wszelkie awarie będą zgłaszane do Wykonawcy na wskazane w § 16 adresy e-mail lub w inny wskazany przez Wykonawcę sposób zaakceptowany przez Zamawiającego.

- Każdorazowo Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego przesłania potwierdzenia otrzymania powyższego zgłoszenia za pomocą poczty elektronicznej na adres osoby zgłaszającej awarię oraz na adres: sekretariat@zgkikm.wroc.pl lub w inny wskazany przez Wykonawcę sposób zaakceptowany przez Zamawiającego.

- Terminy usunięcia awarii są zawarte w Części III Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 1a do SIWZ.

- Usunięcie awarii przez Wykonawcę następuje we współpracy z Zamawiającym i polega na następujących czynnościach:

  - Wykonawca przesyła instrukcję usunięcia awarii w sposób ustalony z Zamawiającym,

  - w przypadku gdy usunięcie awarii związane jest z wykonaniem instalacji Wykonawca wykonuje ją zgodnie z ustalonym schematem postepowania przy usunięciu awarii opisanym w ust. 9 niniejszego paragrafu poniżej.

- Czas usunięcia awarii jest liczony od momentu wysłania zgłoszenia awarii do Wykonawcy.

- W przypadku niemożności usunięcia awarii w terminie umownym, Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązania zastępczego, po wyrażeniu przez Zamawiającego zgody, czyli zastosowanie awaryjnych procedur postępowania (lub innych rozwiązań) związanych z eksploatacją Systemu, dostarczonych przez Wykonawcę indywidualnie dla każdej awarii, których użycie zapewnia ciągłość pracy Zamawiającego do czasu usunięcia awarii, ale nie dłużej niż przez okres 1 miesiąca. Po tym czasie Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kar umownych za każdy rozpoczęty Dzień roboczy opóźnienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy licząc od dnia następnego po upływie 1 miesięcznego okresu zastosowania rozwiązania zastępczego. Rozwiązanie zastępcze nie jest usunięciem awarii.

- Przez usunięcie awarii należy rozumieć przywrócenie prawidłowego działania Systemu zgodnie z jego funkcjonalnością oraz z wymaganiami określonymi w umowie, uniemożliwiające użytkownikom korzystanie z Systemu.

- Schemat postepowania przy usunięcia awarii dotyczy zasad wykonywania instalacji dla potrzeb usunięcia awarii i zawiera następujące czynności:

- Wykonawca ustala z Zamawiającym pożądany termin instalacji – po godzinach pracy Użytkowników. Wykonawca przesyła w sposób ustalony z Zamawiającym informację o celu/zakresie instalacji.

- Przed instalacją pracownik Wykonawcy przesyła do Zamawiającego oświadczenie o spełnieniu obowiązku przeprowadzenia testów dostarczonego rozwiązania we własnym środowisku testowym pod kątem:

- poprawnego działania dostarczonego rozwiązania,

- poprawnego działania wszystkich pozostałych funkcjonalności Systemu,

- nie zakłócenia funkcjonowania Systemu w związku z instalacją dostarczonego rozwiązania.

- W przypadku, gdy instalację należy wykonać w godzinach pracy Użytkowników decyzję o ich wylogowaniu podejmuje upoważniony Przedstawiciel Zamawiającego,

- W przypadku, gdy instalację należy wykonać w godzinach pracy Użytkowników bez konieczności ich wylogowania, decyzję o instalacji podejmuje upoważniony Przedstawiciel Zamawiającego,

- Wykonawca nadzoruje instalację i monitoruje cały proces tak, by zakończył się poprawnie.

- Usuwanie awarii odbywać się będzie zdalnie poprzez szyfrowane połączenia telekomunikacyjne lub lokalnie w miejscu wystąpienia awarii.

- Każdorazowe usuniecie awarii winno być potwierdzone przez Zamawiającego pisemnym protokołem potwierdzenia usunięcia awarii.

§ 11.

Procedura wprowadzania zmian w ramach wsparcia technicznego

      - Wykonawca będzie przygotowywał bieżące zmiany w Systemie w sposób wskazany w Części III Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 1a do SIWZ.

      - Wykonawca jest zobowiązany do śledzenia każdorazowej zmiany aktów prawa powszechnego, a co za tym idzie do bieżącej aktualizacji systemu w tym zakresie, za uprzednim poinformowaniem o tym fakcie Zamawiającego na 7 dni przed datą dokonania zmian w Systemie.

§ 12.

Przeniesienie praw autorskich do dokumentacji

oraz Licencji na System i oprogramowanie bazodanowe

- Wykonawca oświadcza, że dokumentacja, w tym analizy i raporty oraz modyfikacje i zmiany jak i System stanowiące utwory, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, dostarczone przez Wykonawcę są wolne od wad fizycznych i prawnych oraz, że służą lub będą służyć mu prawa autorskie majątkowe lub licencje do dokumentacji i Systemu o których mowa w niniejszej umowie oraz, że prawa te nie są w żaden sposób ograniczone i obciążone prawami osób trzecich. Nadto, Wykonawca oświadcza, że utwory, o których mowa w zdaniu pierwszym nie naruszają żadnych praw własności przemysłowej i intelektualnej, w szczególności praw patentowych i praw do znaków towarowych.

- Wykonawca zobowiązuje się, że realizując Przedmiot Umowy, nie naruszy praw majątkowych osób trzecich i przekaże Zamawiającemu Przedmiot Umowy w stanie wolnym od obciążeń prawami osób trzecich.

- Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne Przedmiotu Umowy, a w szczególności za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej, w tym za nieprzestrzeganie przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych w związku z realizacją Przedmiotu Umowy.

- W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, Wykonawca przenosi na Zamawiającego wszelkie majątkowe prawa autorskie do wszystkich dokumentów powstałych w ramach realizacji przedmiotu niniejszej Umowy. Wraz z przekazaniem Zamawiającemu dokumentacji wytworzonej w ramach Umowy przy odbiorze kolejnych etapów lub etapu końcowego, a w przypadku odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy lub rozwiązania Umowy                z winy Wykonawcy w trakcie jej trwania niezależnie od podstaw i przyczyn odstąpienia lub rozwiązania, Wykonawca, bez składania dodatkowego oświadczenia woli przenosi na Zamawiającego, niezależnie od wszelkich innych okoliczności, wszystkie autorskie prawa majątkowe dotyczące wszystkich dokumentów znanych Stronom w dniu podpisania Umowy wytworzonych do czasu odstąpienia.

- Przeniesienie autorskich praw majątkowych, o których mowa w ust. 1  powyżej oraz w zakresie praw zależnych, nastąpi na wszelkich polach eksploatacji, znanych w momencie zawierania niniejszej Umowy, w tym wymienionych w art. 50 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a w szczególności:

  - utrwalania i zwielokrotniania utworu w całości lub części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie,

  - obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono,

  - rozpowszechniania utworu - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

  - modyfikacji – tłumaczenie, przystosowywanie, zmiany układu i jakiekolwiek inne zmiany; również przez osoby trzecie realizujące prace na rzecz Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się, że przed dostarczeniem utworów, o których mowa w ust. 1 nie dokona żadnych rozporządzeń wyłącznymi prawami autorskimi majątkowymi do tych utworów, nie udzieli żadnych licencji wyłącznych na korzystanie z tych utworów, ani nie dokona ograniczeń w wykonywaniu autorskich praw osobistych do tych utworów, które uniemożliwią Wykonawcy realizację przedmiotu Umowy.

- Wykonawca, w ramach o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, przenosi na Zamawiającego, w odniesieniu do utworów, o których mowa w ust. 1 prawa do tworzenia opracowań utworów oraz udziela Zamawiającemu prawa na wykonywanie autorskich praw zależnych w zakresie ich modyfikacji (twórczych przeróbek i rozwijania), a także w zakresie korzystania i rozporządzania nimi oraz wyraża zgodę, aby dalszej zgody na wykonywanie praw zależnych udzielał Zamawiający.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1, Licencji na dokumentację Systemu niewyłącznej, na czas nieoznaczony, obowiązującej co najmniej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej, na polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, tj. w szczególności:

- stosowanie, wyświetlanie, przekazywanie i przechowywanie niezależnie od formatu, systemu, standardu,

- trwałe lub czasowe utrwalanie i zwielokrotnianie w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu, standardu, w tym wprowadzanie do pamięci komputera oraz trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie takich zapisów, włączając w to sporządzanie ich kopii oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami,

- publiczne rozpowszechnianie, w szczególności udostępnianie w ten sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności elektroniczne udostępnianie na żądanie,

- rozpowszechnianie w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych,

- prawo do wykorzystywania dla celów edukacyjnych i szkoleniowych,

- uruchamianie, wyświetlanie, uzyskiwanie dostępu, drukowanie, wprowadzanie własnych danych, dokonywanie eksportu i importu danych i publiczne odtwarzanie, wyświetlanie,

- wprowadzanie do pamięci komputera,

- dowolne dysponowanie raportami i wydrukami generowanymi zarówno w wersji elektronicznej jak i papierowej,

- zwielokrotnianie w dowolnej liczbie, dowolną techniką i w dowolnym formacie,

- dodawanie i modyfikacja raportów systemowych,

- publiczne rozpowszechnianie, w szczególności udostępnianie w ten sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności elektroniczne udostępnianie na żądanie.

- Udzielenie Licencji dotyczy, w szczególności następujących utworów:

  - Systemu we wszystkich wersjach dostarczonych Zamawiającemu,

  - Dokumentacji Systemu,

  - Materiałów szkoleniowych,

  - Projektu dostosowania oprogramowania bazodanowego,

  - Projekty migracji danych,

  - Inne niż powyżej wskazane elementy rozwiązania mające charakter utworów,

  - Sprawozdania i raporty związane z testami oprogramowania i testami migracji,

  - Inne niż powyżej wskazane oprogramowanie (np. tworzące raporty) powstałe w wyniku Modyfikacji,

  - Moduły udostępniane Podmiotom zewnętrznym,

  - Inne oprogramowanie niezbędne do korzystania przez Podmioty trzecie z Systemu.

- Licencja na System musi umożliwiać korzystnie z Systemu jednocześnie nieograniczonej liczbie Użytkowników wewnętrznych i zewnętrznych. W razie wątpliwości poczytuje się, że niespełnienie wymogu, o którym mowa w niniejszym punkcie stanowi wadę prawną Systemu.

- Licencja na System będzie obejmować następujące pola eksploatacji:

  - Trwale lub czasowe zwielokrotnianie Systemu w całości lub części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie,

  - Czasowego udostępnienia Systemu osobom trzecim w celu niezbędnym do umożliwienia współpracy Systemu i stworzonych przez te osoby utworów (w szczególności programów komputerowych),

  - System musi zapewnić licencje i bezpłatne narzędzia, niezbędne do samodzielnego wykorzystywania dostępnych usług zewnętrznych (w szczególności: Wykonawcy Prac Geodezyjnych, Komornicy, Rzeczoznawcy Majątkowi, Projektanci, Uczestnicy Narad Koordynacyjnych, itp.).

- Udzielona licencja winna obejmować każdą nową, dostarczoną przez Wykonawcę wersję Systemu.

- Dla oprogramowania innego niż Oprogramowanie Aplikacyjne tj. Oprogramowania Systemowego, Bazodanowego oraz Narzędziowego, które będzie przedmiotem dostawy i wdrożenia, Wykonawca udzieli licencji, sublicencji lub przekaże licencję i umożliwi Zamawiającemu korzystanie z przedmiotowego Oprogramowania w zakresie i na prawach określonych stosowaną umową licencyjną producenta danego oprogramowania lub licencją na warunkach GNU / GPL, BSD, freeware lub inną. W takim wypadku Zamawiający wymaga, aby udzielone lub przekazane licencje, sublicencje (a w nich wskazane pola eksploatacji) nie ograniczały praw i pól eksploatacji wymienionych w ust. 11 oraz aby były udzielone na czas nieograniczony.

- Licencje uprawniają do korzystania z utworów, co najmniej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej.

- Licencje nie są ograniczone co do liczby użytkowników lub charakterystyk związanych z technologią środowiska informatycznego, w którym będzie używane oprogramowanie.

- Licencje obejmują wszystkie struktury organizacyjne Zamawiającego, istniejące lub powstałe w przyszłości, jak również wszystkie jednostki organizacyjne i pomocnicze Zamawiającego, podległe Zamawiającemu lub przez niego kontrolowane, a także będące jego następcami prawnymi.

- Wykonawca, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1, uprawnia Zamawiającego do kopiowania i rozpowszechniania utworów, na które Wykonawca dostarczył bądź udzielił Licencji, z przeznaczeniem dla pracowników Zamawiającego, pracowników innych jednostek Zamawiającego oraz innych podmiotów zewnętrznych realizujących zadania w obszarze działania Zamawiającego w zakresie niezbędnym do korzystania z Systemu lub dokumentacji.

- Licencje, o których mowa w ust. 1 nie mogą narzucać konieczności używania oprogramowania łącznie z innym oprogramowaniem, którego pozyskanie będzie obowiązkiem Zamawiającego, nie wynikającym z postanowień Umowy i OPZ ani ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych opłat.

- Wykonawca oświadcza, że w przypadku, gdy do realizacji niniejszej Umowy wykorzysta oprogramowanie tzw. open source:

- nie ograniczy to żadnych uprawnień Zamawiającego z niniejszej Umowy ani obowiązków Wykonawcy, Serwisu ani gwarancji,

- na Zamawiającego nie zostanie nałożony obowiązek rozpowszechniania oprogramowania połączonego z oprogramowaniem open source na licencji open source ani na odprowadzanie jakichkolwiek opłat na rzecz podmiotów uprawnionych do takiego oprogramowania.

- Wykonawca zobowiązuje się, że nie będzie korzystał z prawa wypowiedzenia Licencji, ani prawa odstąpienia od Umowy w zakresie udzielenia Licencji, w okresie co najmniej 25 lat od dnia udzielenia Licencji.

- Wykonawca, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, zezwala na udostępnienie przez Zamawiającego utworów, o których mowa w niniejszym paragrafie, ekspertom, kontrolerom lub innym osobom trzecim, działającym na rzecz Zamawiającego, do realizacji zadań związanych z przedmiotem Umowy po stronie Zamawiającego, w szczególności dla celów procedury kontroli, opiniowania, akceptacji lub uzgodnień merytorycznych.

- Udzielenie Licencji na warunkach określonych w niniejszym paragrafie zostanie potwierdzone stosownym dokumentem licencyjnym (certyfikatem), podpisanym przez osoby uprawnione do jej udzielenia, przy czym dokument licencyjny będzie przekazywany na zakończenie każdego Etapu.

§ 13.

Ubezpieczenie Wykonawcy

- W okresie obowiązywania niniejszej Umowy Wykonawca zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej od wszystkich ryzyk związanych z wykonywaniem prac objętych Umową.

- Suma ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu nie może być mniejsza niż wymagana w postępowaniu przetargowym.

- W przypadku, w którym z powodu zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy, w ramach dopuszczalnych ustawą Pzp, dokument ubezpieczenia będzie ważny w okresie krótszym niż okres realizacji prac stanowiących przedmiot niniejszej Umowy, Wykonawca wraz z podpisaniem aneksu do Umowy zmieniającego termin wykonania przedmiotu Umowy, winien dołączyć zaktualizowany dokument ubezpieczenia na okres realizacji prac na nie gorszych warunkach.

§ 14.

Podwykonawstwo

- Wykonawca może zrealizować usługę stanowiącą przedmiot zamówienia korzystając z pomocy Podwykonawców.

- Wykonawca, o zawarciu umowy z podwykonawcą poinformuje pisemnie Zamawiającego.

- Wykonawca w informacji o zawarciu umowy z podwykonawcą, określi część zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy (zgodnie z ofertą przetargową) wraz       z podaniem danych podwykonawcy oraz wykazaniem zdolności podwykonawcy do jej wykonania.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania, uchybienia i zaniedbania swoich podwykonawców, tak jak gdyby to były działania, uchybienia lub zaniedbania samego Wykonawcy.

- Poinformowanie Zamawiającego w trybie ust. 2, nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy.

- Podwykonawcy zobowiązani są do przestrzegania zapisów niniejszej umowy, w tym zapisów dotyczących zasady poufności i ochrony danych osobowych.

- Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo oraz ich zmian, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia.

- Określony w umowie z Podwykonawcą termin zapłaty należnego wynagrodzenia dla Podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) nie może być dłuższy niż termin zapłaty należnego wynagrodzenia dla Wykonawcy.

- W przypadku wykonywania prac stanowiących przedmiot niniejszej umowy przez podwykonawcę/ów, z którymi Wykonawca podpisał umowę, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dowody potwierdzające uregulowanie przez Wykonawcę wszelkich zobowiązań finansowych względem podwykonawców, z którymi Wykonawca/ podwykonawca zawarł umowę o podwykonawstwo (jeżeli dotyczy). W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty Zamawiający wstrzyma wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane prace w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty (jeżeli dotyczy).

§ 15.

Odstąpienie od Umowy i rozwiązanie Umowy

- Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadkach przewidzianych ustawą Prawo zamówień publicznych. W przywołanych okolicznościach Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- Zamawiający może odstąpić od Umowy z winy Wykonawcy – w przypadkach wymienionych w treści Księgi III, tytuł XV Kodeksu cywilnego oraz jeżeli Wykonawca narusza w sposób rażący postanowienia Umowy.

Do rażących naruszeń Umowy zaliczają się w szczególności sytuacje, gdy:

- Wykonawca nie przystąpił do realizacji Przedmiotu Umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie rozpoczął ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

- Wykonawca przerwał realizację prac bez uzasadnienia i nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

- Wykonawca wykona jakąkolwiek część przedmiotu Umowy nieprawidłowo lub niezgodnie z Umową i nie usunie takiego naruszenia zobowiązań umownych pomimo pisemnego wezwania przez Zamawiającego,

- Wykonawca dokona cesji praw lub zobowiązań z Umowy bez zgody Zamawiającego,

- Łączna wartość kar umownych określonych w § 9 naliczonych z tytułu niedotrzymania zobowiązań umownych przekroczy 20 % wartości wynagrodzenia całkowitego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy,

- Wykonawca naruszył zasadę poufności i ochronę danych osobowych, o której mowa w § 8 Umowy.

- Wykonawca nie przedłoży aktualnego dokumentu ubezpieczenia zgodnie z § 13 Umowy.

- Zamawiający może ponadto odstąpić od Umowy, gdy:

- zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy lub gdy Wykonawca złoży w sądzie oświadczenie o wszczęciu postępowania naprawczego,

- zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne przez zarząd przymusowy, sprzedaż przedsiębiorstwa lub zajęcie poszczególnych składników przedsiębiorstwa określonych w art. 55 1 k.c.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, jeżeli Zamawiający – mimo pisemnego wezwania – nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur, a opóźnienie wynosi ponad dwa miesiące liczone od upływu – wynikającego z niniejszej Umowy – terminu zapłaty tej faktury, której termin wymagalności jest najdalszy. Wykonawca może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni po bezskutecznym upływie terminu wskazanego przez niego w pisemnym wezwaniu.

- Zamawiający będzie mógł odstąpić od Umowy z przyczyn określonych w:

- w ust. 2 pkt 1) – 3) – w terminie 30 dni po bezskutecznym upływie terminu wskazanego przez Zamawiającego w wezwaniu,

- w ust. 2 pkt 4) – 7) – oraz w ust. 3 – ze skutkiem natychmiastowym w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- Odstąpienie powinno być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać uzasadnienie obejmujące podstawy jego dokonania.

- Odstąpienie uznaje się za skuteczne z chwilą doręczenia Stronie oświadczenia za pośrednictwem pocztowych przesyłek poleconych za potwierdzeniem odbioru lub bezpośrednio, w określonej
w § 17 siedzibie Strony.

- W sytuacjach opisanych w ust. 1, 2 i 3 Wykonawca nie jest uprawniony do zgłaszania jakichkolwiek roszczeń do Zamawiającego z tytułu odstąpienia przez niego od Umowy.

- W wypadku odstąpienia od Umowy w terminie 7 dni od daty odstąpienia Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji dotychczas zrealizowanego Przedmiotu Umowy według stanu na dzień odstąpienia.

- W przypadku odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia ewentualnych naliczonych Wykonawcy kar umownych z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy z tytułu faktycznie wykonanej i odebranej pracy.

- Zapisy określone w ust. 6-10 stosuje się odpowiednio dla rozwiązania Umowy.

§ 16.

Zmiany postanowień Umowy

- W przypadkach przewidzianych w umowie dopuszcza się możliwość wprowadzenia zmian w tej umowie z zastrzeżeniem zapisów wskazanych w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Zmiany mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę. Strona inicjująca zmianę/y występuje na piśmie wskazując zakres proponowanej zmiany, podstawę prawną                              i uzasadnienie.

- Zmiany nie mogą wykraczać poza zakres świadczenia określony SIWZ.

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany Umowy w zakresie:

- zmiany formy organizacyjno – prawnej, przekształcenia lub połączenia z inna firmą po stronie Wykonawcy,

- zmian dotyczących wykonania przedmiotu Umowy, które wynikają z zaleceń organów administracji publicznej, w sposób wynikający z tych zaleceń,

- konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w Umowach pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną, a także innymi podmiotami, które na podstawie przepisów prawa mogą wpływać na realizację zamówienia,

- konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych dotyczących realizacji projektów z wykorzystaniem środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej na lata 2014 – 2020,

- jeżeli konieczność wprowadzenia zmian spowodowana jest zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa, ze skutkami z nich wynikającymi,

- zmiany osób przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot Umowy, a od których wymagano w SIWZ określonych uprawnień, określonego doświadczenia. Zmiana osób może nastąpić wyłącznie po pisemnej akceptacji Zamawiającego,

- Zamawiający dopuszcza przedłużenie terminu wykonania przedmiotu Umowy w przypadku uzyskania zgody IZ RPO na wydłużenie okresu realizacji Projektu w związku z wystąpieniem:

- siły wyższej lub klęski żywiołowej,

- zawieszenia wykonywania przedmiotu umowy przez stosowne organy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

- przedłużenia procedury wyboru oferty najkorzystniejszej,

- zaistnienia innej, niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawnej, ekonomicznej, finansowej lub technicznej, skutkującej brakiem możliwości należytego wykonania Umowy, zgodnie z SIWZ,

- wstrzymania realizacji zadań przez Zamawiającego, konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji technicznej,

- innych okoliczności trudnych do przewidzenia w dniu zawarcia Umowy a istotnej z punktu realizacji Projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej.

- Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy w powyższych przypadkach każdorazowo rozpatrywana będzie pod kątem ryzyka utraty dofinansowania.

- Nie stanowi zmiany Umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Pzp:

- zmiana adresów korespondencyjnych, adresów e-mail, numerów telefonów Wykonawcy                        i Zamawiającego,

- utrata mocy lub zmiana aktów prawnych przywołanych w treści umowy. W każdym takim przypadku Wykonawca ma obowiązek stosowania się do obowiązujących w danym czasie aktów prawa,

- zmiana rachunku bankowego Wykonawcy.

- Zmiany wskazane w ust. 6 dokonywane są w drodze jednostronnego oświadczenia danej Strony i wywołują skutek od dnia doręczenia go drugiej Stronie.

- Zamawiający dopuszcza dokonanie zmian w umowie wynikających z art. 142 ust. 5 Pzp dotyczących zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany;

- stawki podatku od towarów i usług,

- wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

- zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

- Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w trakcie Umowy korzystnych dla Zamawiającego.

§ 17.

Przedstawiciele Stron

- Ze strony Zamawiającego:

Przedstawiciel Podmiotu Zarządzającego Projektem - ………………… tel. ……………….

e-mail: ……………………….

Przedstawiciel Zamawiającego – Grzegorz Stopka, tel. 71 32 72 302, e-mail: stopkag@zgkikm.wroc.pl

- Ze strony Wykonawcy:

1) Kierownik Wdrożenia Systemów - …………..……tel. …………e-mail:. ………..,

2) Specjalista ds. migracji - …………..……tel. …………e-mail:. ………..,

3) specjalista ds. geodezji i kartografii - …………..……tel. …………e-mail:. ………..,

4) Specjalista ds. oprogramowania - …………..……tel. …………e-mail:. ………..,

5) specjalista ds. wdrożeń systemów informatycznych - …………..……tel. …………e-mail:.…..,

6) specjalista ds. administrowania systemem zarzadzania baza danych -……tel.…e-mail:…..,

7) inspektor ochrony danych osobowych - - …………..……tel. …………e-mail:. ………..,

- Adres do korespondencji:

………………………………………………………………………………………

- Telefony konsultantów wsparcia technicznego wyznaczonych w ramach dyżurów:

  - tel. ………………………………

  - tel. ……………………………….

- Adresy e-mail wskazane dla zgłaszania awarii krytycznych oraz niekrytycznych:

- e-mail ……………………………..

- Adresy e-mail wskazane dla zgłaszania problemów oraz wniosków obejmujących wsparcie techniczne:

1) e-mail…………………………..

- Inny sposób wskazany dla zgłaszania problemów oraz wniosków obejmujących wsparcie techniczne:

1) …………………………..

- Adresy e-mail wskazane dla zgłaszania awarii krytycznych oraz niekrytycznych:

1) …………………………..

§ 18.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy zwanego dalej zabezpieczeniem w wysokości 10 % wartości brutto umowy tj. kwotę …………………………………… zł w formie ……………………………..….

- Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, jak i roszczeń z tytułu kar umownych.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone zgodnie z poniższymi zasadami:

- 70 % zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane,

- 30 % nie później niż 15 dni po upływie okresu serwisu gwarancyjnego i bezpłatnego wsparcia technicznego oraz rękojmi za wady.

- Zabezpieczenie wniesione w formie pieniądza, Zamawiający zwróci z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym były one przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy  na rachunek bankowy Wykonawcy.

§ 19. Postanowienia końcowe

- Szczegółowe zasady komunikacji pomiędzy Stronami, w tym: środki, formy i interwały czasowe, dotyczące sytuacji planowanych i awaryjnych, zostaną uzgodnione przez osoby uprawnione do reprezentowania stron w celach technicznej realizacji Umowy, w formie protokolarnej, bezzwłocznie po podpisaniu Umowy.

- Wszelkie spory wynikłe w toku realizacji umowy strony będą starały się rozstrzygnąć polubownie.

- Sądem właściwym do rozstrzygania sporów na tle realizacji niniejszej umowy będzie Sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Umowa podlega prawu polskiemu.

- Strony zobowiązują się do wzajemnego, niezwłocznego informowania o każdej zmianie statusu prawnego i adresu siedziby. W przypadku niedopełnienia w/w obowiązków przez którąkolwiek ze stron, Stronę tę obciążać będą ewentualne koszty mogące wyniknąć wskutek zaniechania, a korespondencja przesłana na dotychczasowy adres uważana będzie za doręczoną skutecznie.

- W sprawach nieuregulowanych niniejsza umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego.

- Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach; jeden egz. dla Zamawiającego i jeden egz. dla Wykonawcy.

- Integralną cześć niniejszej umowy stanowią:

- SIWZ wraz załącznikami,

- Oferta Wykonawcy,

- Wniosek o dofinansowanie,

- Umowa o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami,

- Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.

ZAMAWIAJĄCY:						WYKONAWCA: