Załącznik nr 6a do SIWZ

(projekt umowy)

UMOWA  nr ………………….

Zawarta we Wrocławiu w dniu ........................... pomiędzy:

Gminą Wrocław z siedzibą pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, NIP 8971383551

- Zarządem Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu, z siedzibą przy                          al. Kromera 44, 51-163 Wrocław,

adres dla doręczeń: al. Marcina Kromera 44, 51-163 Wrocław

reprezentowaną przez:

Panią Annę Głuch – Dyrektora Zarządu

przy kontrasygnacie:

Pani Agnieszki Borkowskiej – Głównej Księgowej Zarządu

zwanym dalej Zamawiającym,

a

firmą ..........................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................

działającą na podstawie ..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

reprezentowaną przez:

...........................................................................

zwaną dalej Dostawcą.

Umowa niniejsza zostaje zawarta w związku z realizacja projektu pn. „Podniesienie dostępności e-usług danych przestrzennych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego we Wrocławiu” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego” zwanego dalej w treści Projektem”.

Umowę zawiera się na podstawie aktualnej Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wrocławia.

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień publicznych” (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.)  zwanej dalej w treści ustawą, została zawarta umowa następującej treści:

§1. Przedmiot umowy

Przedmiotem Części 1 zamówienia (dalej Przedmiotu Umowy) jest opracowanie zbioru otwartych danych (ang. Linked Data) w technologii sieci semantycznej (ang. Semantic Web) zawierającego metadane i dane państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (pzgik) oraz dostarczenie, opracowanie rozwiązania – inaczej Systemu Semantic Web (w skrócie Systemu) zapewniającego narzędzia do utrzymania, aktualizacji i prowadzenia analiz oraz publikacji i udostępniania otwartych danych (ang. Linked Open Data – LOD).  Zasadniczą część opracowywanego przez Wykonawcę zbioru otwartych danych obejmują metadane dot. działki ewidencyjnej oraz dane, o których mowa w znowelizowanej ustawie prawo geodezyjne i kartograficzne art. 40a ust. 2 pkt. 1) ppkt. i), j), co odnosi się do danych działek ewidencyjnych w zakresie ich identyfikatorów, geometrii, a także danych dotyczących budynków w zakresie ich identyfikatorów, geometrii i rodzaju według Klasyfikacji Środków Trwałych oraz ich metadanych jak i osnowy bądź innych atrybutów otwartych danych uwolnionych w ramach regulacji ustawowych.

Szczegółowy opis oraz zakres zamówienia określa SIWZ, w szczególności Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) – stanowiący Załącznik nr … do SIWZ.

Zamówienie obejmuje w szczególności:

Usługi konsultacji, projektowania, wdrożenia i udokumentowania procesu opracowania zbioru otwartych danych oraz opracowania i wdrożenia Systemu Semantic Web.

Dostawę niezbędnego do realizacji zamówienia oprogramowania:

- Bazodanowego tj. Grafowej Bazy Danych (GBD) lub systemu relacyjno - obiektowej bazy danych zapewniającej obsługę zbioru danych RDF o ustalonej serializacji;

- Narzędziowego, Aplikacyjnego:

- do zdefiniowania, aktualizacji oraz prezentacji ontologii dla otwartego zbioru danych; celem spełnienia wymagań niniejszej specyfikacji w zakresie związanym z opracowaniem i wdrożeniem Systemu Semantic Web tj. publikacją, udostępnieniem zbioru otwartych danych, zapewnieniem analiz, prezentacją grafu powiązań (RDF) oraz obsługą podstawowych operacji CRUD dla danych RDF (o ile oferowany przez Wykonawcę produkt - Oprogramowanie Bazodanowe nie zapewnia poprzez API lub klienta w formie edytora RDF takich funkcjonalności);

Powyższy zakres dostawy oprogramowania może obejmować, zależnie od Oferty Wykonawcy dostawę: serwera mapowego, aplikacji, CMS oraz – o ile okaże się to niezbędne, aplikacji GIS.

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania umowy w sposób zapewniający Zamawiającemu spełnienie wszystkich wymagań określonych w SIWZ, w tym w szczególności OPZ z uwzględnieniem następujących uwarunkowań:

- nieuwzględnienie choćby jednego wymagania zawartego w OPZ lub zmiana sposobu jego realizacji niezgodna z tą specyfikacją lub uzgodnioną dokumentacją analityczno – projektową, w tym niezgodnie z Umową bez wyraźnego oraz jednoznacznego wskazania przez Wykonawcę tytułu do takiego działania, oznaczać będzie wadę tej części dzieła, jak i całego dzieła, co wiązać się będzie z koniecznością usunięcia tych wad lub może stanowić podstawę do odstąpienia przez Zamawiającego od realizacji Umowy,

- odbiór określonych prac (Etapu lub całości zamówienia) przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności, jeżeli na podstawie dotychczasowych prac Wykonawca wiedział lub powinien był wiedzieć, że rezultaty określonych prac odebrane przez Zamawiającego nie spełniają wymagań określonych w Umowie. Wykonawca nie ponosi jednak odpowiedzialności, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, jeżeli poinformował Zamawiającego na piśmie o powyższych możliwych konsekwencjach związanych z odbiorem prac.

Osoby, którymi Wykonawca posłuży się przy realizacji Przedmiotu umowy, w tym wymagane w SIWZ winny posługiwać się biegle językiem polskim.

§ 2. Wynagrodzenie

- Za wykonanie Przedmiotu Umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe całkowite w wysokości:

- brutto w wysokości ………………….. zł (słownie: ……………..),

- netto w wysokości …………………… zł (słownie: ……………..),

- podatek VAT ………………. %

- Powyższe wynagrodzenie obejmuje wszystkie obowiązki Wykonawcy wynikające z niniejszej Umowy i uwzględnia wszelkie koszty Wykonawcy związane z poprawną realizacją Umowy. Wykonawca oświadcza, że wynagrodzenie za realizację Przedmiotu Umowy skalkulował na podstawie własnych obliczeń, działań i szacunków oraz że przed podpisaniem Umowy upewnił się, co do prawidłowości i kompletności wyceny prac i dostaw objętych Przedmiotem Umowy.

- Do umowy stosuje się zapis art. 632 § 1 Kodeksu Cywilnego. Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy ma charakter ryczałtu, nie podlega waloryzacji ani zmianie, także w przypadku wydłużenia okresu realizacji niniejszej umowy.

§ 3. Termin wykonania umowy

  - Nie później niż w ciągu 4 miesięcy od daty zawarcia umowy, przy założeniu, że termin zrealizowania zamówienia jest równoznaczny z terminem podpisania Protokołu Odbioru Końcowego.

  - Strony ustalają następujący, zgodny z OPZ harmonogram rzeczowo-finansowy wykonania Przedmiotu umowy:

Etap 1: Przygotowanie organizacyjne i opracowanie dokumentu zarządczego „Planu Realizacji Zamówienia”, w tym Harmonogramu Prac  – nie później niż w ciągu 10 dni roboczych od daty zawarcia umowy na realizację zamówienia.

Etap 2:  Opracowanie dokumentacji analityczno-projektowej (DAP), co obejmuje w szczególności opracowanie ontologii dla zbioru otwartych danych oraz projektu technicznego Systemu Sematic Web w terminie wskazanym przez Wykonawcę zapewniającym prawidłową realizację zamówienia, jednak nie później niż w ciągu 6 tygodni od daty zawarcia umowy na realizację niniejszego zamówienia.

Etap 3: 	Opracowanie i wdrożenie Systemu Semantic Web zapewniającego narzędzia do utrzymania, aktualizacji, prowadzenia analiz i publikacji oraz udostępniania zbioru otwartych danych – w zakresie oraz w sposób określony w dokumentacji analityczno-projektowej (DAP) oraz w terminie ustalonym w obowiązującym Harmonogramie Prac.

Etap 4: Przeprowadzenie Odbioru Końcowego – nie później niż na 5 dni    roboczych przed ostatecznym terminem wykonania zamówienia.

  - Przez wykonanie przedmiotu umowy należy rozumieć terminową i należytą realizację całego zakresu rzeczowo-finansowego, w tym wszelkich zobowiązań formalnych objętych niniejszym zamówieniem, potwierdzonym końcowym protokołem zdawczo odbiorczym.

§ 4. Zasady rozliczania wynagrodzenia umownego

- Wynagrodzenie będzie wypłacane Wykonawcy po zakończeniu przedmiotu umowy z zastrzeżeniem możliwości obniżenia wartości wynagrodzenia umownego Wykonawcy przy wystąpieniu okoliczności uprawniających Zamawiającego do naliczenia kar umownych.

- Przez kompleksowe zrealizowanie poszczególnych etapów należy rozumieć ich realizację od przygotowania niezbędnej dokumentacji do wolnego od wad odbioru częściowego oraz końcowego.

- Podstawą do wystawienia faktury VAT jest podpisanie końcowego protokołu zdawczo – odbiorczego bez uwag.

- Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktur nie później niż w terminie 14 dni liczonych od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

- Fakturę należy wystawić na:

Gminę Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, NIP 897-13-83-551

- Zarząd Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu,

al. Marcina Kromera 44, 51-163 Wrocław

adres dla doręczeń::

Zarząd Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu

al. Marcina Kromera 44, 51-163 Wrocław.

- Faktura winna być przesłana do Zamawiającego w formie papierowej lub elektronicznej w ramach wysyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych do Zamawiającego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym ( t.j. Dz. U z 2018 r. poz. 2191 ze zm.)

- Platforma Elektronicznego Fakturowania z której korzysta Zamawiający mieści się pod linkiem https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl/zaloguj.

- Wykonawca wystawi fakturę stosując zapisy ustawy o podatku od towarów i usług, w tym przy płatności przekraczającej wartości określone w ww. ustawie oraz zawierające towary i usługi wrażliwe, wynikające z załącznika 15 dokona stosownych zapisów o mechanizmie podzielnej płatności na fakturze VAT.

- Wykonawca na fakturze przy pozycji usługi winien określić numer PKWiU.

- Faktura wystawiona przez Wykonawcę winna zawierać rachunek bankowy z numerem widniejącym na białej liście podatników VAT.

- Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy Wykonawcy, służący do rozliczenia Przedmiotu Umowy i spełnia wymogi na potrzeby mechanizmu podzielonej płatności (split payment), tzn., że do ww. rachunku bankowego jest przypisany rachunek VAT, a faktura (w przypadku, gdy towary lub usługi będące Przedmiotem Umowy znajdują się na liście określonej w załączniku nr 15 do ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług) będzie zawierać specjalne oznaczenie w postaci zapisu: „mechanizm podzielonej płatności”, a także spełniać będzie inne warunki określone w powszechnie obowiązujących przepisach w tym zakresie.

- Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że rachunek wskazany przez Wykonawcę  na fakturze nie znajduje się na tzw. „białej liście podatników VAT” lub rachunek wskazany przez Wykonawcę nie spełnia wymogów określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu, Zamawiający wstrzyma się z dokonaniem zapłaty za prawidłową realizację Przedmiotu Umowy do czasu wskazania innego rachunku przez Wykonawcę, który będzie umieszczony na przedmiotowej liście oraz będzie spełniał warunki określone w ust. 1. W takim przypadku Wykonawca zrzeka się prawa do żądania odsetek za opóźnienie w płatności za okres od pierwszego dnia po upływie terminu płatności wskazanego w ust. 4.

- Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody poniesione przez Zamawiającego w przypadku, jeżeli oświadczenia i zapewnienia zawarte w ust. 11 okażą się niezgodne z prawdą. Wykonawca zobowiązuje się zwrócić Zamawiającemu wszelkie obciążenia nałożone z tego tytułu na Zamawiającego przez organy administracji skarbowej oraz zrekompensować szkodę, jaka powstała u Zamawiającego, wynikającą w szczególności, ale nie wyłącznie, z zakwestionowania przez organy administracji skarbowej prawidłowości odliczeń podatku VAT na podstawie wystawionych przez Wykonawcę faktur dokumentujących realizację Przedmiotu Umowy, jak również braku możliwości zaliczenia przez Zamawiającego wydatków poniesionych z realizacją Przedmiotu Umowy w koszty uzyskania przychodu.

- Z uwagi na realizację Umowy w ramach Projektu, o którym mowa w preambule niniejszej umowy, Wykonawca jest zobowiązany uzgodnić treść faktury VAT przed jej wystawieniem celem zapewnienia zgodność opisu faktury VAT z kategoriami wydatków, które zostały zdefiniowane w umowie o dofinansowanie dla przedmiotowego Projektu.

§ 5. Obowiązki Zamawiającego

Niezwłocznie po zawarciu Umowy Zamawiający poinformuje Wykonawcę o dodatkowych  osobach uprawnionych do kontaktowania się z Wykonawcą dla celów realizacji Przedmiotu Umowy. Zamawiający dostarczy Wykonawcy wszelkie znajdujące się w jego posiadaniu dane, materiały i informacje, jakie mogą być niezbędne do prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy.

§ 6. Ogólne warunki realizacji Przedmiotu Umowy i obowiązki Wykonawcy

- Wykonawca gwarantuje, iż wszelkie czynności podejmowane w związku z niniejszą Umową wykonywane będą z zachowaniem należytej staranności oraz z zastosowaniem najlepszych praktyk, z należytą dbałością o interesy Zamawiającego oraz zapewnia, że zaangażowany przez niego personel spełnia warunki prawidłowej realizacji Umowy, jest przygotowany pod względem technicznym i posiada niezbędną wiedzę, potencjał i uprawnienia do realizacji prac objętych Przedmiotem Umowy, jak również, że posiada płynność finansową oraz kapitał obrotowy niezbędny dla realizacji Umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest odejmować wszelkie czynności zgodnie z prawem krajowym i wspólnotowym

- Wykonawca dochowa należytej staranności dla danego  typu prac, aby wszelkie terminy i działania zostały dochowane.

- Wykonawca oświadcza ponadto, że w czasie trwania Umowy będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego za wszelkie swoje działania i zaniechania oraz działania i zaniechania swoich pracowników, podwykonawców i osób trzecich, którymi będzie posługiwał się przy realizacji Umowy.

- Niezwłocznie po zawarciu Umowy Wykonawca poinformuje Zamawiającego o osobach uprawnionych do kontaktowania się z Zamawiającym dla celów realizacji Przedmiotu Umowy. Przedstawiciele Wykonawcy muszą biegle posługiwać się językiem polskim. Wykonawca będzie realizował Umowę między innymi z udziałem osób wyszczególnionych przez Zamawiającego w SIWZ. W przypadku zmiany osoby, wskazanej przez Wykonawcę, jako osoba pozostająca w jego dyspozycji do realizacji Umowy, Wykonawca ma obowiązek wskazać na zastępcę osobę posiadającą nie mniejsze kwalifikacje niż wymagane przez Zamawiającego w SIWZ. Zmiana osoby jest skuteczna po pisemnej zgodzie Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się do raportowania przebiegu realizacji Przedmiotu Umowy, przy czym raporty okresowe przygotowywane będą nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu.

- Niezależnie od obowiązku Wykonawcy określonego w ust. 6, Zamawiający ma prawo w każdym czasie do zapoznania się u Wykonawcy z przebiegiem realizacji Przedmiotu Umowy podczas spotkań projektowych.

- W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca jest zobowiązany do udostępnienia, skopiowania lub wydania Zamawiającemu oraz organom kontrolnym wszelkich będących w jego posiadaniu dokumentów związanych z realizacją Umowy oraz do udzielenia wszelkich wyjaśnień na zapytania składane przez Zamawiającego i Instytucje Kontrolne odnośnie tych dokumentów.

- Po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest przekazać  Zamawiającemu wszelką wytworzoną dokumentację w oryginałach i wersji elektronicznej najpóźniej w ostatnim dniu trwania  umowy na realizacje projektu za protokołem zdawczo- odbiorczym.

§ 7. Zasady poufności  oraz ochrona danych osobowych

- Dla celów Umowy przyjmuje się, że informacje poufne oznaczają wszelkie informacje lub dane w formie ustnej, pisemnej, elektronicznej lub utrwalone w inny sposób uzyskane w związku z realizacją Umowy, w tym te, które zostaną Wykonawcy przekazane przez Zamawiającego oraz te, które Wykonawca sam pozyskał przy realizacji Umowy, z wyłączeniem informacji powszechnie znanych lub objętych przepisami ustawy o dostępie do informacji publicznej.

- Wykonawca zobowiązuje się:

- zachować w tajemnicy wszelkie informacje poufne zarówno w trakcie trwania Umowy jak i po jej wygaśnięciu,

- wykorzystywać informacje poufne wyłącznie do celów realizacji Przedmiotu Umowy,

- nie kopiować, nie adaptować, nie zmieniać, nie ujawniać, ani też nie pozbywać się informacji poufnych dla celów innych niż opisane powyżej,

- w żadnym czasie nie kopiować, nie ujawniać, ani tez w inny sposób nie udostępniać bez pisemnej zgody Zamawiającego, jakichkolwiek informacji poufnych osobom trzecim,

- zapewnić właściwe i bezpieczne przechowywanie informacji poufnych otrzymanych przez Zamawiającego w formie pisemnej lub na innym nośniku informacji w czasie, gdy taka informacja jest w jego posiadaniu lub znajduje się pod jego kontrolą,

- zniszczyć ze swoich nośników papierowych bądź cyfrowych danych dane w których posiadanie wszedł, o ile Zamawiający nie wystąpi o ich wydanie w terminie 7 dni po zakończeniu przedmiotu umowy. Postanowienia § 6 ust. 4 stosuje się odpowiednio.

- Wykonawcy nie wolno, bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego, wykorzystywać jakiejkolwiek dokumentacji lub innych informacji, o których mowa w ust. 1 umowy powyżej, w innych celach niż wykonanie Przedmiotu Umowy.

- Jakiekolwiek dokumenty związane z wykonaniem Przedmiotu Umowy pozostają własnością Zamawiającego i podlegają zwrotowi na żądanie Zamawiającego wraz ze wszystkimi kopiami oraz nośnikami, na których dokumenty zostały utrwalone w wersji elektronicznej, po realizacji Przedmiotu Umowy.

- Za każde naruszenie zobowiązań, o których mowa w niniejszym paragrafie, Zamawiający może żądać od Wykonawcy kar umownych zgodnie z § 8 umowy poniżej.

- Zobowiązanie do zachowania poufności obowiązuje również osoby pozostające w dyspozycji Wykonawcy.

- Zamawiający upoważnia Wykonawcę do przetwarzania danych osobowych w celach związanych z realizacją przedmiotu umowy.

- Wykonawca oświadcza, iż będzie realizował przedmiot umowy w zgodzie z postanowieniami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) oraz postanowieniami przepisów unijnych  w tym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanej „RODO”.

- Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowi załącznik nr 4 do niniejszej umowy.

- Wykonawca oświadcza, iż zachowa w tajemnicy uzyskane dane, w posiadanie, których wszedł  w trakcie realizacji umowy.

- Zachowanie w tajemnicy danych uzyskanych w trakcie realizacji umowy jest nieograniczone w czasie.

- Wszystkie przekazane przez Zamawiającego dane na nośnikach danych Wykonawca zwraca Zamawiającemu, a ich kopie na jego infrastrukturze technicznej usuwa protokólarnie, przekazując protokół ze zniszczenia kopii danych podczas realizacji Etapu 4 i przeprowadzenia Odbioru Końcowego.

§ 8 . Kary umowne, odpowiedzialność Wykonawcy

- Wykonawca przyjmuje pełną odpowiedzialność za rzetelne i właściwe wykonanie Przedmiotu Umowy.

- Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania są kary umowne, z zastrzeżeniem ust. 4.

- Zamawiający zastrzega możliwość naliczenia kar umownych w następujących wypadkach i okolicznościach:

- w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia całkowitego brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy,

- w przypadku opóźnienia w dochowaniu poszczególnych terminów określonych w § 3 umowy powyżej  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,05% wynagrodzenia całkowitego brutto określonego w § 3 umowy za każdy dzień opóźnienia,

- w przypadku opóźnienia Wykonawcy w dochowaniu terminu końcowego określonego w  § 3 umowy (ETAP 4)  - w wysokości 0,3 % wynagrodzenia brutto, za każdy dzień opóźnienia,

- w przypadku opóźnienia się Wykonawcy we wprowadzeniu modyfikacji wynikającej z zmian powszechnie obowiązującego prawa krajowego oraz unijnego jak i aktów prawa miejscowego w wysokości 5000 zł, za każdy dzień opóźnienia liczony po upływie terminu określonego w § 3 umowy.

- w przypadku naruszenia przez Wykonawcę zobowiązań, o których mowa w § 7 ust. 2 umowy dotyczących zachowania poufności, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 1 % wynagrodzenia całkowitego brutto określonego w § 2 ust. 1, za każde naruszenie.

- za stwierdzenie faktu podzlecenia prac lub ich części podwykonawcom bez poinformowania Zamawiającego w trybie § 13 umowy, w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy,

- za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom, w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia brutto przedmiotu umowy, określonego w § 2 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia,

- za każdorazowe nieprzedłożenie projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany – w wysokości 5.000,00 zł brutto (słownie: pięć tysięcy złotych) za każdy taki stwierdzony przypadek,

- Naliczenie kary nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku poinformowania Zamawiającego o zatrudnieniu  podwykonawcy w trybie § 13 umowy. W przypadku nie wywiązania się z obowiązku poinformowania Zamawiającego o jego zatrudnieniu i stwierdzenie faktu kontynuowania prac przez tego podwykonawcę, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, stosownie do postanowień § 9 umowy.

- Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych określonych w ust. 3 nie pokryje rzeczywiście poniesionej szkody, Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania na ogólnych zasadach Kodeksu cywilnego. W szczególności Zamawiający może żądać odszkodowania uzupełniającego obejmującego koszty,  jakie musiał on ponieść na poprawę bądź ponowne wykonanie wadliwych prac, straty z powodu wstrzymania realizacji Projektu i utracone korzyści spowodowane nie wykonaniem Projektu w terminie.

- Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy oraz prawo do sumowania kar umownych, na co Wykonawca wyraża zgodę.

- Strony ustalają limit odpowiedzialności z tytułu naliczonych kar umownych do wysokości 35% wartości umowy brutto, z zastrzeżeniem postanowień ust. 5 powyżej.

§ 9. Odstąpienie od Umowy i rozwiązanie Umowy

- Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadkach przewidzianych ustawą Prawo zamówień publicznych. W przywołanych okolicznościach Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- Zamawiający może odstąpić od Umowy z winy Wykonawcy – w przypadkach wymienionych w treści Księgi III, tytuł XV Kodeksu cywilnego oraz jeżeli Wykonawca narusza w sposób rażący postanowienia Umowy.

Do rażących naruszeń Umowy zaliczają się w szczególności sytuacje, gdy:

- Wykonawca nie przystąpił do realizacji Przedmiotu Umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie rozpoczął ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

- Wykonawca przerwał realizację prac bez uzasadnienia i przerwa trwa dłużej niż 7 dni, zaś Wykonawca nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

- Wykonawca wykona jakąkolwiek część Przedmiotu Umowy nieprawidłowo lub niezgodnie z Umową i nie usunie takiego naruszenia zobowiązań umownych pomimo pisemnego wezwania przez Zamawiającego,

- Wykonawca opóźnia się w realizacji prac, w zakresie, jaki winien być wykonywany według Harmonogramów, o którym mowa w § 3, a opóźnienie wynosi więcej niż 7 dni,

- Wykonawca dokona cesji praw lub zobowiązań z Umowy bez zgody Zamawiającego,

- Łączna wartość kar umownych określonych naliczonych z tytułu niedotrzymania zobowiązań umownych przekroczy 20 % wartości wynagrodzenia całkowitego brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1.

- Zamawiający może ponadto odstąpić od Umowy, gdy:

- zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy lub gdy Wykonawca złoży w sądzie oświadczenie o wszczęciu postępowania naprawczego,

- zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne przez zarząd przymusowy, sprzedaż przedsiębiorstwa lub zajęcie poszczególnych składników przedsiębiorstwa określonych w art. 55 1 k.c.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, jeżeli Zamawiający – mimo pisemnego wezwania – nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur, a opóźnienie wynosi ponad dwa miesiące liczone od upływu – wynikającego z niniejszej Umowy – terminu zapłaty tej faktury, której termin wymagalności jest najdalszy. Wykonawca może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni po bezskutecznym upływie terminu wskazanego przez niego w pisemnym wezwaniu.

- Zamawiający będzie mógł odstąpić od Umowy z przyczyn określonych w:

- w ust. 2 li. 1) – 3) – w terminie 15 dni po bezskutecznym upływie  terminu wskazanego przez Zamawiającego w wezwaniu,

- w ust. 2 lit. 4) – 6) – oraz w ust. 3 – ze skutkiem natychmiastowym w terminie 15 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- Odstąpienie powinno być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać uzasadnienie obejmujące podstawy jego dokonania.

- Odstąpienie uznaje się za skuteczne z chwilą doręczenia Stronie oświadczenia za pośrednictwem pocztowych przesyłek poleconych za potwierdzeniem odbioru lub bezpośrednio, w określonej w § 15 siedzibie Strony.

- W sytuacjach opisanych w ust. 1, 2 i 3 Wykonawca nie jest uprawniony do zgłaszania jakichkolwiek roszczeń do Zamawiającego z tytułu odstąpienia przez niego od Umowy.

- W wypadku odstąpienia od Umowy w terminie 7 dni od daty odstąpienia Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji dotychczas zrealizowanego Przedmiotu Umowy według stanu na dzień odstąpienia.

- W przypadku odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia ewentualnych naliczonych Wykonawcy kar umownych z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy z tytułu faktycznie wykonanej i odebranej pracy.

- Zapisy określone w ust. 6-10 stosuje się odpowiednio dla rozwiązania Umowy.

§ 10. Procedura zgłaszania i usuwania błędów

- Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy w wymiarze …………………………… miesięcy liczonym od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy, zgodnie z okresem zadeklarowanym w formularzu ofertowym. Zakres świadczeń gwarancyjnych obejmuje świadczenia gwarancyjne, dla każdej nowej wersji dostarczonego przez Wykonawcę rozwiązania, w tym dostosowanej do zmienionych przepisów prawa. Dostarczenie nowej wersji rozwiązania dostosowanej do zmienionych przepisów prawa w ramach udzielonej gwarancji musi nastąpić nie później niż na 1 +miesiąc przed terminem wejścia w życie nowych przepisów prawa.

- Do obsługi usług gwarancyjnych i serwisowych przyjmuje się następujące kategorie błędów:

1) błędy krytyczne – to stan, w którym nie jest możliwe korzystanie z wdrożonego przez Wykonawcę System lub występuje jego nieprawidłowe działanie niezgodnie z opracowaną i przekazaną dokumentacją, ograniczające możliwości korzystania z Systemu w taki sposób, iż przestaje ono spełniać cele i podstawowe funkcje, jakie nakreślone zostały w niniejszej Umowie i powstałych w wyniku jej realizacji produktach. Do błędów krytycznych należy zaliczyć w szczególności błędy, które wymagają natychmiastowej interwencji Wykonawcy celem zidentyfikowania przyczyny oraz usunięcia błędu lub wymagające wprowadzenia rozwiązania zastępczego w formie tzw. „Obejścia”,  przez rekonfigurację, wymianę oprogramowania lub inne zaproponowane przez Wykonawcę rozwiązanie zapewniające działanie Systemu lub określonej jego części.

2) B2 – błędy poważne, powodujące niepoprawne funkcjonowanie Systemu lub dostarczonych przez Wykonawcę komponentów i usług sieciowych, niezaliczone do klasy B1;

- B3 – usterki / wady przejawiające się niewłaściwą ergonomią pracy lub błędną logiką obsługi, niewpływające na rezultat działania usług, funkcji Systemu, niezaliczane do kategorii błędów B1 lub B2 np. wydłużenie czasu autoryzacji lub uwierzytelnienia usługi, brak spełnienia wymagań wydajnościowych, niespełnienie wymagań dot. ergonomii pracy, inne.

- Podana powyżej kategoryzacja błędów może być doprecyzowana przez Wykonawcę i zaakceptowana przez Zamawiającego podczas prac w ramach Etapu I oraz opracowania „Planu Realizacji Zamówienia”.

- Dla ww. kategorii błędów ustala się następujące czasy reakcji oraz czasy usunięcia błędu, liczone odpowiednio od daty / godziny przesłania zgłoszenia przez Zamawiającego dla czasu reakcji oraz od daty / godziny przyjęcia przez Wykonawcę zgłoszenia i końca biegu czasu reakcji:

  - B1 – czas reakcji – 8  Godzin, czas usunięcia błędu –  24 Godziny,

  - B2 – czas reakcji –  12 Godzin, czas usunięcia błędu –  5 Dni,

  - B3 – czas reakcji –  12 Godzin, czas usunięcia błędu –  10 Dni.

- Zgłoszenie błędu kierowane jest do Wykonawcy na adres i kontakt podany w umowie lub może być wprowadzone i zarejestrowane w systemu „Help Desk” Wykonawcy, o ile taki system został przez niego wskazany w ramach Oferty lub został wskazany na etapie opracowania Planu Realizacji Zamówienia.

- Przyjęcie w ramach niniejszej procedury rozwiązań opartych o system Help Desk Wykonawcy jest możliwe wyłącznie w przypadku, kiedy system ten zapewni działanie przedmiotowej procedury w zakresie nie sprzecznym z określonym w tym dokumencie i na warunkach nie gorszych niż te określone przez SIWZ, w tym w szczególności zapewni niezaprzeczalność zdarzeń: zgłoszenia błędu, potwierdzenie – i jego naprawy.

- Potwierdzeniem wykonania usługi serwisowej i usunięciem usterki jest podpisany przez Strony protokół lub jednostronny protokół podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego  dokonującego odbioru czynności usunięcia błędu. Czynności związane z podpisem protokołu odbioru mogę odbyć się drogą elektroniczną za potwierdzeniem odbioru wiadomości przez każdą ze Stron.

- Zgłoszenia będą przekazywane przez Zamawiającego do wskazanego przez Wykonawcę systemu HelpDesk, który musi zapewnić niezaprzeczalność zapisów zgłoszeń oraz ich ciągle monitorowanie. Wymaganym uzupełnieniem kierowanego przez Zmawiającego zgłoszenia do Wykonawcy jest wysłanie informacji do Wykonawcy o dokonaniu zgłoszenia na ustalony w systemie HelpDesk Wykonawcy numer telefonu komórkowego.

- W świadczeniu usług serwisowych obowiązują następujące definicje:

  - Czas reakcji – to czas liczony od daty i godziny potwierdzenia przez Wykonawcę otrzymania zgłoszenia błędu od Zamawiającego, przy czym potwierdzenie to nie może nastąpić później niż w ciągu godziny od daty wysłania zgłoszenia przez Zamawiającego. Potwierdzenie Wykonawcy określa datę i godzinę przystąpienia do usunięcia błędu. W przypadku braku potwierdzenia ze strony Wykonawcy przyjmuje się, jako obowiązujące potwierdzenie zgłoszenia Zamawiającego  - godzinę po dacie i czasie zgłoszenia przez Zamawiającego.

  - Czas Naprawy – to czas od daty i godziny przystąpienia Wykonawcy do usunięcia błędu, a datą i godziną dostarczenia poprawki do Oprogramowania usuwającej Błąd w Systemie. W przypadku dostarczenia poprawki, która nie usuwa Błędu, Czas Naprawy uważa się za niedochowany, chyba, że Zamawiający wcześniej zaakceptuje propozycję „Obejścia”.

  - Obejście – przywrócenie działania Oprogramowania do stanu sprzed wystąpienia Błędu, z możliwymi ograniczeniami sposobu korzystania z Oprogramowania, nieuniemożliwiającymi jednak realizację pełnej funkcjonalności Systemu. Obejście nie stanowi usunięcia Błędu, lecz – o ile zostanie zaakceptowane przez Zamawiającego to wstrzymuje bieg czasu na Naprawę błędu na uzgodniony przez Strony okres czasu - działania „Obejścia” jednak nie dłuższy niż 10 dni roboczych.

- W sytuacji, w której przyczyna błędu Systemu nie leży bezpośrednio w zakresie możliwości interwencji Wykonawcy, tj. źródłem błędu Systemu są błędy po stronie Infrastruktury Technicznej Zamawiającego - środowiska systemowego niezbędnego do funkcjonowania komponentu, wówczas na uzasadniony wniosek Wykonawcy, Zamawiający może uzgodnić z Wykonawcą inny, ustalony przez Strony dla danej kategorii błędu czas naprawy.  Podstawą do takich działań jest wskazanie przez Wykonawcę bezpośrednio źródła powstania błędu.

§ 11. Przeniesienie praw autorskich do dokumentacji i baz danych

oraz Licencja na oprogramowanie

- Wykonawca oświadcza, że Dokumentacja, na którą składa się DAP, dokumentacja powykonawczą, użytkownika oraz dokumentacja dla dostarczonego oprogramowania nie będącego oprogramowaniem, do którego prawa władania, własności należą do Wykonawcy, a także System oraz dane włączone do zbioru otwartych danych stanowiące utwory (z wyłączeniem danych źródłowych z Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego), w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, dostarczone przez Wykonawcę są wolne od wad fizycznych i prawnych oraz, że służą lub będą służyć mu prawa autorskie majątkowe lub licencje do Dokumentacji, Systemu i bazy danych, o których mowa w niniejszej umowie oraz, że prawa te nie są w żaden sposób ograniczone i obciążone prawami osób trzecich. Nadto, Wykonawca oświadcza, że utwory, o których mowa w zdaniu pierwszym nie naruszają żadnych praw własności przemysłowej i intelektualnej, w szczególności praw patentowych i praw do znaków towarowych.

- Wykonawca zobowiązuje się, że realizując Przedmiot Umowy, nie naruszy praw majątkowych osób trzecich i przekaże Zamawiającemu Przedmiot Umowy w stanie wolnym od obciążeń prawami osób trzecich.

- Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne Przedmiotu Umowy, a w szczególności za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia  praw własności intelektualnej, w tym za nieprzestrzeganie przepisów ustawy  o prawie autorskim i prawach pokrewnych w związku z realizacją Przedmiotu Umowy.

- W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1 Wykonawca udziela Zamawiającemu licencji niewyłącznej, niewypowiadalnej, udzielonej na okres 5 lat do wszystkich dokumentów powstałych w ramach  realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, w szczególności dokumentacji zarządczej tj. Planu Realizacji Zamówienia, Dokumentacji Analityczno – Projektowej, dokumentacji powykonawczej oraz oprogramowania. Wraz z przekazaniem Zamawiającemu dokumentacji wytworzonej w ramach Umowy przy odbiorze częściowym lub końcowym, a w przypadku odstąpienia od Umowy lub rozwiązania Umowy w trakcie jej trwania niezależnie od podstaw i przyczyn odstąpienia lub rozwiązania, Wykonawca, bez składania dodatkowego oświadczenia woli przenosi na Zamawiającego, niezależnie od wszelkich innych okoliczności, wszystkie autorskie prawa majątkowe dotyczące wszystkich dokumentów znanych Stronom w dniu podpisania Umowy, a w szczególności określonymi w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, tj.

- utrwalania w dowolnej formie i na dowolnych nośnikach,

- powielania,

- wprowadzenia do obrotu i rozpowszechniania,

- wprowadzenia do pamięci komputera i do sieci multimedialnej w nieograniczonej liczbie nadań i wielkości nakładów,

- wykorzystania na stronach internetowych;

- wykorzystania w utworach multimedialnych;

- wprowadzania do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe;

- wykorzystania fragmentów do celów edukacyjnych i szkoleniowych, promocyjnych i reklamy;

- publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

- Ewentualne naliczenie przez Zamawiającego kar umownych i ich potrącenie z wynagrodzenia należnego Wykonawcy jest traktowane, jako uiszczenie wynagrodzenia umownego i skutkuje przeniesieniem praw autorskich zgodnie z ust. 1.

- Wykonawca zobowiązuje się, że przed dostarczeniem utworów, o których mowa w ust. 1 nie dokona żadnych rozporządzeń wyłącznymi prawami autorskimi majątkowymi do tych utworów, nie udzieli żadnych licencji wyłącznych na korzystanie z tych utworów, ani nie dokona ograniczeń w wykonywaniu autorskich praw osobistych do tych utworów, które uniemożliwią Wykonawcy realizację przedmiotu umowy.

- W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1, Wykonawca udziela Zamawiającemu zgody lub zobowiązuje się do uzyskania zgody od podmiotu uprawnionego (autora) na wykonywanie przez Zamawiającego praw autorskich osobistych, przysługujących Wykonawcy lub podmiotowi uprawnionemu (autorowi) do Dokumentacji, o której mowa w ust. 3 w postaci prawa do dokonywania zmian w całości lub części Dokumentacji oraz prawa do decydowania o sposobie oznaczenia lub pomijania oznaczania autorstwa Dokumentacji. Zamawiający, korzystając z uprawnienia do dokonywania zmian może wykonać zmiany osobiście bądź przekazać ich wykonanie osobie trzeciej.

- W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1, Wykonawca wyraża zgodę na rozporządzanie i korzystanie przez Zamawiającego z opracowań Dokumentacji,
 o której mowa w ust. 3, oraz przenosi na Zamawiającego prawo do udzielania zgody na rozporządzanie i korzystanie z opracowań Dokumentacji, o której mowa w ust. 1, przez inne podmioty, na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w ust. 4 (zezwolenie na wykonywanie praw zależnych).

- Wykonawca udziela Zamawiającemu, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa
w § 3 ust. 1, licencję na korzystanie z Systemu na polach eksploatacji określonych
w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, tj. w szczególności:

    - w odniesieniu do Oprogramowania Aplikacyjnego i Standardowego, o których mowa w SIWZ w Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz interfejsów wymiany danych na wszelkich polach eksploatacji, umożliwiających jego wykorzystanie, zgodnie z celami, dla których zawarta została Umowa, w tym w szczególności na:

- stosowanie, wyświetlanie, przekazywanie i przechowywanie niezależnie od formatu, systemu, standardu zgodnie z przeznaczeniem,

- trwałe lub czasowe utrwalanie i zwielokrotnianie w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu, standardu, w tym wprowadzanie do pamięci komputera oraz trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie takich zapisów, włączając w to sporządzanie ich kopii raz dowolne  korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami,

- publiczne rozpowszechnianie, w szczególności udostępnianie w ten sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności elektroniczne udostępnianie na żądanie, o ile jest to efektem realizacji zamówienia,

- rozpowszechnianie w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych,

- prawo do wykorzystywania dla celów edukacyjnych i szkoleniowych,

- wprowadzanie do pamięci komputera,

- W odniesieniu do Oprogramowania komercyjnego obcego użytego do realizacji przedmiotu zamówienia licencja winna być udzielona na rzecz zamawiającego na warunkach licencji producenta, które zapewnią użytkowanie przedmiotu zamówienia, o którym mowa w §1 ust. 1 zgodnie z jego przeznaczeniem minimum przez okres realizacji i trwałości projektu, co oznacza okres, co najmniej 6 lat od daty Odbioru Końcowego przedmiotu zamówienia. Powyższe udzielenie licencji zgodnie z warunkami niniejszego ustępu dotyczy również dokumentacji do przedmiotowego, obcego Oprogramowania komercyjnego.

- Wykonawca w ramach licencji umożliwia Zamawiającemu wprowadzenie większej ilości atrybutów otwartych danych, które będą uwolnione w ramach regulacji ustawowych.

§ 12. Ubezpieczenie Wykonawcy

- W okresie obowiązywania niniejszej Umowy Wykonawca zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej od wszystkich ryzyk związanych z wykonywaniem prac objętych Umową.

- Suma ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu nie może być mniejsza niż  wymagana w  postępowaniu przetargowym.

- W przypadku, w którym z powodu zmiany terminu realizacji Przedmiotu Umowy, w ramach dopuszczalnych ustawą Pzp, polisa będzie ważna w okresie krótszym niż okres realizacji prac stanowiących przedmiot niniejszej Umowy, Wykonawca wraz z podpisaniem aneksu do Umowy zmieniającego termin wykonania Przedmiotu Umowy, winien dołączyć zaktualizowaną polisę ubezpieczeniową przez okres realizacji prac na nie gorszych warunkach.

§ 13. Podwykonawstwo

- Wykonawca zrealizuje usługę samodzielne lub przy pomocy Podwykonawców.

- W razie realizacji zamówienia przy pomocy Podwykonawców, zastosowanie znajdą zapisy niniejszego działu począwszy od ust. 3 i następnych.

- Wykonawca, o zawarciu umowy  z podwykonawcą poinformuje pisemnie Zamawiającego  o jej zawarciu.

- Wykonawca w informacji o zawarciu  umowy z podwykonawcą, określi część zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy (zgodnie z ofertą przetargową) wraz z podaniem danych podwykonawcy oraz wykazaniem zdolności podwykonawcy do jej wykonania.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania, uchybienia i zaniedbania swoich podwykonawców, tak jak gdyby to były działania, uchybienia lub zaniedbania samego Wykonawcy.

- Poinformowanie Zamawiającego w trybie ust. 2, nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy.

- Podwykonawcy zobowiązani są do przestrzegania zapisów niniejszej Umowy, w tym zapisów dotyczących zasady poufności i bezstronności.

- Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo oraz ich zmian, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia.

- Określony w umowie z Podwykonawcą termin zapłaty  należnego wynagrodzenia dla Podwykonawcy  (dalszego podwykonawcy) nie może być  dłuższy niż termin zapłaty należnego wynagrodzenia dla Wykonawcy.

- W przypadku wykonywania prac stanowiących przedmiot niniejszej umowy przez podwykonawcę/ów, z którymi Wykonawca podpisał umowę, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dowody potwierdzające uregulowanie przez Wykonawcę wszelkich zobowiązań finansowych względem podwykonawców, z którymi Wykonawca/ podwykonawca zawarł umowę o podwykonawstwo (jeżeli dotyczy). W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty  Zamawiający wstrzyma wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane prace w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty (jeżeli dotyczy).

§ 14. Zmiany postanowień Umowy

- W przypadkach  przewidzianych w umowie dopuszcza się możliwość wprowadzenia zmian w tej umowie z zastrzeżeniem zapisów wskazanych w art. 144 ustawy- Prawo zamówień publicznych.

- Zmiany mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę. Strona inicjująca zmianę/y występuje  na piśmie wskazując zakres proponowanej zmiany, podstawę prawną i uzasadnienie.

- Zmiany nie mogą  wykraczać poza zakres świadczenia określony SIWZ.

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w zakresie:

- zmiany formy organizacyjno – prawnej, przekształcenia lub połączenia z inna firmą po stronie Wykonawcy,

- zmian dotyczących wykonania przedmiotu umowy, które wynikają z zaleceń organów administracji publicznej, w sposób wynikający z tych zaleceń;

- konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną, a także innymi podmiotami, które na podstawie przepisów prawa mogą wpływać na realizację zamówienia,

- konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych dotyczących realizacji projektów z wykorzystaniem środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej na lata 2014 – 2020,

- jeżeli konieczność wprowadzenia zmian spowodowana jest zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa, ze skutkami z nich wynikającymi,

- zmiany osób przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, a od których  wymagano w SIWZ określonych uprawnień, określonego doświadczenia. Zmiana osób może nastąpić wyłącznie po pisemnej akceptacji  Zamawiającego.

- Zamawiający dopuszcza przedłużenie terminu wykonania przedmiotu Umowy                w związku z wystąpieniem:

- siły wyższej lub klęski żywiołowej,

- zawieszenia wykonywania przedmiotu Umowy przez stosowne organy                        z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

- zaistnienia innej, niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawnej, ekonomicznej, finansowej lub technicznej, skutkującej brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie z SIWZ,

- wstrzymania realizacji zadań przez Zamawiającego, konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji technicznej,

- innych okoliczności trudnych do przewidzenia w dniu zawarcia umowy                        a istotnej z punktu realizacji Projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej,

- ograniczeń związanych z funkcjonowaniem gospodarki, które maja wpływ na realizacje przedmiotu umowy z uwagi na wprowadzone lub wprowadzane przez ustawodawcę szeroko pojęte „stany wyjątkowe,” w tym spowodowane COVID-19”.

Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy w powyższych przypadkach każdorazowo rozpatrywana będzie pod kątem ryzyka utraty dofinansowania.

- Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy- Prawo zamówień publicznych:

- zmiana adresów wskazanych w § 15 umowy,

- utrata mocy  lub zmiana aktów prawnych przywołanych w treści umowy. W każdym takim przypadku Wykonawca ma obowiązek stosowania się do obowiązujących w danym czasie aktów prawa,

- zmiana rachunku bankowego Wykonawcy.

- Zmiany wskazane w ust. 5  dokonywane są w drodze  jednostronnego oświadczenia danej Strony i wywołują skutek od dnia doręczenia go drugiej Stronie.

- Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w trakcie umowy korzystnych dla Zamawiającego.

- Wszelkie zmiany umowy mogą być dokonane tylko w formie pisemnej, pod rygorem nieważności za zgodą obu stron.

§ 15. Przedstawiciele Stron

- Ze strony Zamawiającego:

Przedstawiciel Zewnętrznego Podmiotu Zarządzającego Projektem - ………………………… tel. ………………., e-mail: ……………………….

Przedstawiciel Zamawiającego – Grzegorz Stopka, tel. 71 32 72 302, e-mail: stopkag@zgkikm.wroc.pl

- Ze strony Wykonawcy:

Przedstawiciel Wykonawcy - …………..……tel. …………..……e-mail:. ………….…..,

- Adres do korespondencji:

1) Zamawiający:  ………………………………

- Wykonawca: ……………………………….

§ 16. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy zwanego dalej zabezpieczeniem w wysokości 5 % wartości brutto umowy tj. kwotę ……………. zł w formie …………………………………………..

- Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, jak i roszczeń z tytułu kar umownych.

- Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

- Zabezpieczenie wniesione w formie pieniądza, Zamawiający zwróci z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym były one przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy  na rachunek bankowy Wykonawcy.

§ 17. Postanowienia końcowe

- Szczegółowe zasady komunikacji pomiędzy Stronami, w tym: środki, formy i interwały czasowe, dotyczące sytuacji planowanych i awaryjnych, zostaną uzgodnione przez osoby uprawnione do reprezentowania stron w celach technicznej realizacji Umowy, w formie protokolarnej, bezzwłocznie po podpisaniu Umowy. Do prowadzenia skutecznej korespondencji Strony ustalają następujące dane adresowe:

- Zamawiający: ………………..………….

- Wykonawca: …………………………….

- Wszelkie spory wynikłe w toku realizacji umowy strony będą starały się rozstrzygnąć polubownie.

- Sądem właściwym do rozstrzygania sporów na tle realizacji niniejszej umowy będzie Polski Sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Umowa podlega prawu polskiemu. Wszelkie roszczenia, w tym z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia, będą rozstrzygane w oparciu o obowiązujące w Polsce przepisy.

- Strony zobowiązują się do wzajemnego, niezwłocznego informowania o każdej zmianie statusu prawnego i adresu siedziby. W przypadku niedopełnienia w/w obowiązków przez którąkolwiek ze stron, Stronę tę obciążać  będą ewentualne koszty mogące wyniknąć wskutek zaniechania, a korespondencja przesłana na dotychczasowy adres uważana będzie za doręczoną skutecznie.

- W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego.

- Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących  egzemplarzach; jeden egz. dla  Zamawiającego  i jeden egz. dla Wykonawcy.

- Językiem prowadzenia postępowania jest język polski.

- System prawny w jakim będzie procedowane postępowania to prawo polskie.

- Integralną cześć niniejszej Umowy stanowią:

- SIWZ wraz załącznikami,

- Wniosek o dofinansowanie,

- Umowa o dofinansowanie,

- Umowa powierzenia i przetwarzania danych

ZAMAWIAJĄCY:						WYKONAWCA:

# Footnotes

CRUD – operacje: zapisz, czytaj, aktualizuj, usuń